**Criteri e procedure per il finanziamento degli interventi previsti dall’art. 17 ter della l.r. 26/03 “Discariche ante-norma, cessate, abusive, in gestione operativa o post-operativa e con gestione post-operativa terminata”**

Sommario

[**1.** **Premessa** 1](#_Toc59457860)

[**2.** **Soggetti beneficiari e interventi finanziabili** 2](#_Toc59457861)

[**3.** **Programmazione del finanziamento degli interventi** 4](#_Toc59457862)

[**4.** **Criteri di priorità** 4](#_Toc59457863)

[**5.** **Modalità di presentazione delle istanze** 6](#_Toc59457864)

[**6.** **Modalità di rendicontazione e di erogazione del finanziamento** 7](#_Toc59457865)

[**7.** **Azioni di rivalsa e restituzione importi recuperati** 8](#_Toc59457866)

[**8.** **Variazioni progettuali e interventi aggiuntivi** 8](#_Toc59457867)

[**9.** **Revoca del finanziamento** 8](#_Toc59457868)

[**10.** **Proroghe** 9](#_Toc59457869)

[**Allegato 1 - MODELLO DI DOMANDA PER L’AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE di cui all’articolo 17-ter della l.r. n. 26/2003** 10](#_Toc59457870)

[**Allegato 2 - MODELLO DI DOMANDA PER L’AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI IN PARTE CORRENTE di cui all’articolo 17-ter della l.r. n. 26/2003** 14](#_Toc59457871)

[**Allegato 3 - MODELLO DI DOMANDA PER L’AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI DI SPESE LEGALI PER RIVALSA di cui all’articolo 17-ter della l.r. n. 26/2003** 18](#_Toc59457872)

# **Premessa**

Con Legge regionale 7 agosto 2020, n. 18 “Assestamento al bilancio 2020 – 2022 con modifiche di leggi regionali”, in particolare con l’art. “15 - Modalità di finanziamento degli interventi sostitutivi delle autorità competenti e indirizzi tecnico-amministrativi relativi alle discariche. Modifiche alla l.r. 26/2003” sono state introdotte alcune significative modifiche alla l.r. n. 26/2003.

Nella l.r. n. 26/2003 è stato in particolare inserito un nuovo art. 17-ter che, al comma 8, prevede che Regione possa finanziare gli interventi eseguiti o da eseguire d’ufficio da parte dell’Autorità competente, come individuata nella medesima legge, su discariche ante-norma, cessate, in ge­stione operativa o in gestione post-operativa.

Per le discariche abusive e gli abbandoni di rifiuti, ci si riferisce invece ai criteri ed alle procedure di finanziamento stabiliti ai sensi dell’art. 17-bis della l.r. n. 26/2003.

Il comma 8 richiamato prevede che sia una d.g.r a stabilire criteri e modalità di tali finanziamenti, sul­la base dei rischi o dell’inquinamento in atto.

Gli indirizzi tecnico-amministrativi, le procedure e le indicazioni tecniche sulle modalità di intervento sono stabiliti con una diversa d.g.r., approvata ai sensi del comma 4 dell’art. 17-ter della l.r. n. 26/2003.

# **Soggetti beneficiari e interventi finanziabili**

I soggetti potenzialmente beneficiari sono:

* Province e Città metropolitana;
* Comuni, Unioni di Comuni e loro realtà associative (es. Comunità Montane).

Sono previste tre diverse linee di finanziamento, che si illustrano di seguito.

Gli interventi sulla discarica possono essere sia in conto capitale, che in parte corrente, a seconda della tipologia: sono pertanto previste due diverse linee di finanziamento.

In particolare, gli interventi sul corpo rifiuti e sulla copertura rientrano nella prima fattispecie, mentre nella seconda vi rientrano la gestione post-operativa delle discariche, la manutenzione ordinaria ed i monitoraggi.

Le tipologie di interventi finanziabili sono:

* interventi sostitutivi su discariche ante-norma;
* interventi sostitutivi su discariche cessate;
* interventi su discariche ante-norma delle quali l’Ente è soggetto responsabile;
* interventi su discariche cessate delle quali l’Ente è soggetto responsabile;
* interventi sostitutivi su discariche in gestione operativa o post-operativa.

Una terza linea di finanziamento (Linea C) è quella ai sensi del comma 9 dell’art. 17-ter della l.r. n. 26/2003, dedicata alle spese relative al patrocinio legale per l’eser­cizio della rivalsa nei confronti del gestore di cui al d.lgs. 36/2003 o del soggetto obbligato di cui al d.lgs. 152/2006, nella misura massima dell’ottanta per cento delle spese sostenute, per interventi finanziati con risorse regionali.

Laddove non indicato, le previsioni della presente delibera sono comuni alle diverse linee di finanziamenti.

LINEA A - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE

Il contributo copre il 100% delle spese ammissibili.

Sono ammesse a contributo (IVA compresa) esclusivamente le spese relative a:

* lavori finalizzati alla risoluzione di criticità, comprese le spese di gestione della discarica durante l’esecuzione degli interventi (es. asportazione percolato, captazione biogas,…), e relativi oneri della sicurezza;
* spese tecniche per la realizzazione dell’intervento (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, relazioni tecniche specialistiche, contributi obbligatori dei professionisti, spese di collaudo, supporto al RUP, ecc.), nel limite del 10% delle spese ammissibili complessive. Nelle spese tecniche possono essere ammesse anche quelle propedeutiche alla presentazione dell’istanza (eventuali indagini e accertamenti, prime fasi di progettazione,…).

Non sono ammesse a contributo le spese relative a:

* acquisizione aree;
* interventi finalizzati all’utilizzo successivo dell’area (es. realizzazione parchi pubblici, attrezzature finalizzate alla fruizione, pannelli fotovoltaici, ecc…) diversi dal semplice ripristino a verde.

Sono ammesse soltanto le spese sostenute successivamente alla data di presentazione dell’istanza di inserimento nella programmazione, fatte salve le spese propedeutiche alla predisposizione dell’istanza.

Gli interventi, fatte salve giustificate esigenze tecniche, devono avere una durata non superiore ai 3 anni.

LINEA B – INTERVENTI IN PARTE CORRENTE

Il contributo copre il 100% delle spese ammissibili.

Sono ammesse a contributo (IVA compresa) esclusivamente le spese relative a:

* manutenzioni ordinarie della discarica (sfalci prato, pulizia canalette e pozzetti, pulizia piazzali e viabilità, piccoli interventi di ripristino pendenze, manutenzione ordinaria accessi e recinzione,…);
* gestione e manutenzione ordinaria dei presidi ambientali (impianto di captazione e combustione biogas, impianto di captazione e deposito percolato,…);
* utenze e canoni;
* spese di sorveglianza o guardiania;
* gestione del percolato;
* monitoraggi ambientali obbligatori;
* spese tecniche per la realizzazione dell’intervento (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, relazioni tecniche specialistiche, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.), nel limite del 10% delle spese ammissibili complessive.

Può essere chiesto il contributo per le spese relative ad un periodo massimo di 5 anni di gestione della discarica. Il beneficiario potrà in seguito presentare istanze anche per i periodi successivi, che saranno quindi nuovamente valutate.

Non sono ammesse a contributo le spese relative a:

* acquisizione aree e manutenzioni straordinarie;
* manutenzioni ordinarie e straordinarie relative all’eventuale utilizzo successivo dell’area (es. manutenzione parchi pubblici, attrezzature finalizzate alla fruizione, pannelli fotovoltaici, ecc…).

Sono ammesse soltanto le spese sostenute successivamente alla data di presentazione dell’istanza di inserimento nella programmazione.

LINEA C – SPESE LEGALI PER RIVALSA

Il contributo copre l’80% delle spese ammissibili.

Sono ammesse a contributo (IVA compresa) esclusivamente le spese legali relative all’eser­cizio della rivalsa nei confronti del gestore di cui al d.lgs. 36/2003 o del soggetto obbligato di cui al d.lgs. 152/2006, per interventi finanziati con risorse regionali. Nelle spese legali sono comprese anche quelle eventuali per l’accesso all’area.

Sono ammissibili spese relative alla rivalsa per quanto riguarda discariche ante-norma, cessate, in ge­stione operativa o in gestione post-operativa.

Sono ammesse sia le spese già sostenute, che quelle ancora da sostenere.

# **Programmazione del finanziamento degli interventi**

Per ciascuna linea di finanziamento è previsto uno specifico elenco degli interventi ammissibili al finanziamento, definito sulla base delle istanze pervenute.

Il competente dirigente regionale approva l’elenco degli interventi ammissibili al finanziamento, segnalati dalle autorità con le modalità di cui al paragrafo 5, sulla base dei criteri di priorità del paragrafo 4; tale elenco è pubblicato sul BURL.

Ciascun elenco di priorità è aggiornato due volte l’anno (indicativamente a gennaio e a luglio) sulla base di:

* nuove istanze arrivate dalle autorità con le modalità di cui al paragrafo 5;
* eventuali mutamenti delle condizioni di fatto di discariche già segnalate, anch’essi comunicati dalle autorità competenti, che comportino una rivalutazione dei punteggi attribuiti sulla base dei criteri di cui al paragrafo 4.

Per la prima programmazione si considerano:

* le istanze arrivate in tempo utile sulla base della presente delibera;
* le istanze pervenute prima della presente delibera e dopo l’entrata in vigore dell’art. 17-ter, previa eventuale richiesta di integrazioni per avere tutte le informazioni necessarie all’attribuzione dei punteggi;
* le istanze ai sensi dell’art. 17-bis, ma che si ritengono riferibili alla nuova norma, previa eventuale richiesta di integrazioni per avere tutte le informazioni necessarie all’attribuzione dei punteggi.

Sulla base dell’elenco degli interventi ammissibili al finanziamento e delle disponibilità di bilancio, con una o più delibere la Giunta regionale approva il programma degli interventi finanziati.

A seguito di finanziamento di un intervento, questo viene stralciato dall’elenco.

# **Criteri di priorità**

LINEA A - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE

Regione assume come priorità il completamento degli interventi già precedentemente finanziati e non ultimati (es. perché suddivisi in lotti funzionali).

Per i nuovi interventi si applicano i criteri della tabella seguente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | **Caratteristiche della discarica** |
| 1 | Rifiuti conferiti | Non pericolosi: i punteggi del criterio successivo restano invariatiAnche pericolosi: i punteggi del criterio successivo vengono raddoppiati |
| 2 | Volumetria della discarica stimata | * Volumetria non stimata: 1 punto
* ≤ 50.000 mc: 1 punto;
* > 50.000 e ≤ 100.000 mc: 3 punti;
* > 100.000 e ≤ 500.000 mc: 5 punti;
* > 500.000 e ≤ 1.000.000 mc: 8 punti;
* > 1.000.000 e ≤ 1.500.000 mc: 12 punti;
* > 1.500.000 mc: 15 punti.
 |
|  | **Motivazioni dell’intervento** |
| 3 | Stato delle matrici ambientali (suolo e falda) ai sensi del Titolo V, Parte IV del D.lgs 152/06 | Contaminazione presente: 20 puntiPericolo concreto di inquinamento ai sensi del medesimo Titolo V (ad es. dovuto a percolato): 15 puntiAssenza contaminazione o pericolo concreto: 0 punti |
| 4 | Pericolo per la salute o la sicurezza delle persone, diverso da altri criteri, ad esempio dovuto ai gas di discarica | Presenza: 20 puntiAssenza: 0 punti |
| 5 | Rischio di impatto significativo sulle acque superficiali | Presenza: 15 puntiAssenza: 0 punti |
| 6 | Problema di stabilità del corpo discarica, che rappresenti un rischio per l’ambiente, la salute o la sicurezza | Presenza con rischio di danneggiamento per edifici, vie di comunicazione o altre infrastrutture: 30 puntiPresenza: 15 puntiAssenza: 0 punti |
| 7 | Rifiuti esposti, col rischio di dispersione nell’ambiente e conseguente degrado | Presenza estesa su tutta la superficie della discarica: 10 puntiPresenza in punti localizzati: 5 puntiAssenza: 0 punti |
|  | **Caratteristiche ed utilizzi dell’area interessata** |  |
| 8 | E’ previsto un utilizzo successivo dell’area (anche laddove fosse già in corso prima dell’intervento) | Sì: 5 puntiNo: 0 punti |
| 9 | La discarica è all’interno di aree protette  | Sì, in parchi nazionali, aree regionali protette o Siti Rete Natura 2000: 5 puntiSì, in PLIS: 2 puntiNo: 0 punti |

In caso di parità nel punteggio attribuito, viene considerata la data di protocollo dell’istanza, dando priorità all’istanza protocollata prima.

Per gli interventi su discariche ante-norma e cessate, è necessario che sussista almeno uno dei casi che giustifica l’interventi (punti 3, 4, 5, 6, 7): in assenza, l’intervento non è finanziabile.

LINEA B - INTERVENTI IN PARTE CORRENTE

Considerati gli obblighi derivanti dalla norma nazionale, si attribuisce priorità ai finanziamenti relativi a discariche assoggettate al D.lgs 36/2003, ossia in ge­stione operativa o in gestione post-operativa, rispetto a quelle ante-norma o cessate.

L’ordine di priorità tra le domande relative alle discariche assoggettate al D.lgs 36/2003 è dato dalla data di presentazione dell’istanza.

Le priorità per quanto riguarda le discariche ante-norma e cessate sono invece attribuite applicando i punteggi della tabella relativa alla Linea A.

LINEA C – SPESE LEGALI PER RIVALSA

Regione assume come priorità il completamento delle azioni già precedentemente finanziate e non ultimate.

Per le nuove istanze, la priorità è assegnata sulla base dell’entità del finanziamento regionale ottenuto (importo stabilito con delibera di finanziamento), riguardo al quale si attivano le azioni di rivalsa.

Essendo il finanziamento relativo soltanto a rivalsa per spese sostenute da contributo regionale, può essere concesso soltanto contestualmente all’assegnazione di un contributo di cui alle Linee A o B, oppure successivamente, dopo che sia stato assegnato un contributo.

# **Modalità di presentazione delle istanze**

LINEA A - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE

I soggetti potenzialmente beneficiari possono presentare istanza di inserimento nell’elenco degli interventi ammissibili a finanziamento, seguendo il modello e le indicazioni di cui all’Allegato 1 “MODELLO DI DOMANDA PER L’AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE di cui all’articolo 17-ter della l.r. n. 26/2003”.

All’istanza vanno allegati:

* progetto degli interventi, almeno di livello di progetto di fattibilità tecnico-economica, corredato da cronoprogramma di esecuzione dei lavori, quadro economico ed atto di approvazione da parte del soggetto richiedente;
* nel caso di spese propedeutiche alla presentazione dell’istanza: copia delle fatture e delle quietanze di pagamento;
* atto di approvazione da parte dell’Autorità competente, laddove diversa dal soggetto richiedente, ai sensi degli artt. 15, 16 e 17 della l.r. n. 26/2003 e della d.g.r. approvata ai sensi del comma 4 dell’art. 17-ter della l.r. n. 26/2003;
* verifiche svolte ai sensi del paragrafo 7 “Azioni di rivalsa e restituzione importi recuperati” e loro esiti.

LINEA B - INTERVENTI IN PARTE CORRENTE

I soggetti potenzialmente beneficiari possono presentare istanza di inserimento nell’elenco degli interventi ammissibili a finanziamento, seguendo il modello e le indicazioni di cui all’Allegato 2 “MODELLO DI DOMANDA PER L’AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI IN PARTE CORRENTE di cui all’articolo 17-ter della l.r. n. 26/2003”.

All’istanza vanno allegati:

* elenco dettagliato degli interventi previsti, corredato da cronoprogramma di esecuzione dei lavori, quadro economico ed atto di approvazione;
* verifiche svolte ai sensi del paragrafo 7 “Azioni di rivalsa e restituzione importi recuperati” e loro esiti.

LINEA C – SPESE LEGALI PER RIVALSA

I soggetti potenzialmente beneficiari possono presentare istanza di inserimento nell’elenco delle spese ammissibili a finanziamento, seguendo il modello e le indicazioni di cui all’Allegato 3 “MODELLO DI DOMANDA PER L’AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI DI SPESE LEGALI PER RIVALSA di cui all’articolo 17-ter della l.r. n. 26/2003”.

L’istanza può essere inviata contestualmente alle istanze di cui alla Linea A o B, oppure anche in seguito separatamente.

All’istanza vanno allegati:

* preventivo delle spese previste oppure fatture delle spese già sostenute, con indicazione dettagliata delle attività da svolgere o svolte;
* verifiche svolte ai sensi del paragrafo 7 “Azioni di rivalsa e restituzione importi recuperati” e loro esiti, con l’indicazione dei soggetti individuati verso i quali esercitare la rivalsa.

# **Modalità di rendicontazione e di erogazione del finanziamento**

In beneficiario dovrà inviare un rendiconto tecnico di monitoraggio effettuato a cadenza annuale, a partire dall’anno solare di attribuzione del contributo con la delibera di Giunta regionale, da inviare a Regione entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello rendicontato e comunque contestualmente alla eventuale richiesta di pagamento di quote di contributo.

In tale rendicontazione si dovrà in particolare dettagliare quanto segue:

* stato delle procedure di affidamento, se ancora in corso, oppure stato dei lavori/interventi/azioni;
* verifica del rispetto del cronoprogramma.

LINEA A - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE

L’erogazione del finanziamento avverrà con le seguenti modalità:

* 10% di anticipo all’assegnazione del contributo, previa comunicazione di accettazione da parte del beneficiario;
* 50% dell’importo (dopo le procedure di affidamento) ad inizio lavori, dietro presentazione di copia del contratto e comunicazione di inizio lavori;
* saldo al termine dei lavori, dietro presentazione del collaudo finale/certificato di regolare esecuzione, delle fatture e degli estremi dei relativi mandati di pagamento.

LINEA B - INTERVENTI IN PARTE CORRENTE

L’erogazione del finanziamento avverrà con le seguenti modalità:

* 20% dell’importo (dopo le procedure di affidamento) alla stipulazione del contratto, dietro presentazione di copia del contratto;
* saldo al termine di ciascun anno solare di gestione, dietro presentazione, all’inizio dell’anno successivo, delle relative fatture e degli estremi dei relativi mandati di pagamento. Dovranno essere allegati anche i collaudi finali/verifiche di conformità/certificati di regolare esecuzione eventualmente emessi nell’anno.

LINEA C – SPESE LEGALI PER RIVALSA

L’erogazione del finanziamento avverrà con le seguenti modalità:

* 20% dell’importo (dopo le procedure di affidamento) alla stipulazione del contratto, dietro presentazione di copia del contratto;
* saldo al termine di ciascun anno solare, dietro presentazione, all’inizio dell’anno successivo, delle relative fatture e degli estremi dei relativi mandati di pagamento. Dovranno essere allegati anche i collaudi finali/verifiche di conformità/certificati di regolare esecuzione eventualmente emessi nell’anno.

Eventuali costi di realizzazione maggiori del contributo assegnato saranno a totale carico del beneficiario.

# **Azioni di rivalsa e restituzione importi recuperati**

I beneficiari hanno l’obbligo di verificare l’esistenza di soggetti verso cui esercitare la rivalsa, in quanto gestori di cui al d.lgs. 36/2003 o di soggetti obbligati di cui al d.lgs. 152/2006.

Il beneficiario dovrà pertanto indicare nell’istanza se sono stati individuati soggetti verso cui esercitare la rivalsa oppure tali soggetti sono inesistenti o è comunque impossibile esercitare la rivalsa.

Nel caso in siano individuati soggetti verso cui esercitare la rivalsa, è obbligatorio che essa venga esercitata per ottenere i finanziamenti di cui alla presente delibera.

Laddove siano recuperate delle risorse dalle azioni di rivalsa, esse dovranno essere, in questo ordine:

1. utilizzate per coprire le spese oggetto di rivalsa eventualmente non coperte da contributo regionale;
2. utilizzate per coprire le spese legali per la rivalsa non coperte da contributo regionale, in quanto non finanziate o per la quota eccedente il finanziamento ottenuto;
3. restituite a Regione entro 180 giorni, per la parte non utilizzata per le due finalità precedenti.

Le risorse recuperate ed il loro utilizzo secondo le priorità indicate dovranno essere dettagliate in una relazione inviata a Regione.

# **Variazioni progettuali e interventi aggiuntivi**

Eventuali varianti agli interventi prospettati in sede di istanza devono essere preventivamente comunicate.

Nel limite del finanziamento concesso, le risorse risparmiate in fase di affidamento o in fase esecutiva possono essere utilizzate, previo nulla osta, per varianti, estensioni, opere complementari, interventi aggiuntivi relativi alla medesima discarica e coerenti con l’intervento già effettuato, anche se affidate con separata procedura, nel rispetto delle norme sugli appalti.

# **Revoca del finanziamento**

In caso di dichiarazioni false e/o di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla presente delibera, Regione Lombardia procederà alla dichiarazione di decadenza e revoca del contributo concesso e si incorrerà nelle sanzioni penali previste dalla legge.

Si procederà alla revoca del contributo anche in caso di mancato rispetto del termine dei lavori previsto dal cronoprogramma, fatta salva la possibilità di chiedere proroghe ai sensi del paragrafo “10 - Proroghe”.

I soggetti beneficiari, qualora, in qualsiasi momento, intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione alla Regione.

Nel caso di revoca di un contributo già liquidato, il soggetto beneficiario dovrà restituire l’importo percepito, incrementato di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea alla data dell’ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali. In caso di mancata restituzione del contributo, Regione Lombardia intraprenderà azioni amministrative o giudiziarie nelle opportune sedi.

# **Proroghe**

È fatta salva la possibilità di proroga dei termini per la realizzazione degli interventi previsti nel cronoprogramma, che potrà essere autorizzata dalla Regione Lombardia su richiesta del beneficiario, a fronte di motivati ritardi ascrivibili a cause di forza maggiore e imprevisti non direttamente imputabili ai soggetti stessi. Tale proroga potrà essere concessa per un periodo non superiore a 365 giorni e fatto salvo quanto disposto dall’art. 27 della l.r. 34/1978. La concessione o diniego della proroga verrà comunicata al beneficiario.

# **Allegato 1 - MODELLO DI DOMANDA PER L’AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE di cui all’articolo 17-ter della l.r. n. 26/2003**

A Regione Lombardia

 Direzione Generale Ambiente e Clima

ambiente\_clima@pec.regione.lombardia.it

**Oggetto: Istanza di finanziamento in conto capitale di progetti di intervento ai sensi dell’art. 17-ter della L.R. 26/2003**

ANAGRAFICA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

|  |  |
| --- | --- |
| ENTE |  |
| C.F. |  | PEC |  |
| REFERENTE DI PROGETTO |  |
| TELEFONO |  | E-MAIL |  |

SITO

|  |  |
| --- | --- |
| DENOMINAZIONE SITO |  |
| INDIRIZZO |  |
| COORDINATE UTM-WGS84 | X: | Y: |
| DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI FATTO |  |
| PROPRIETA’ DELL’AREA |  |

INTERVENTO

|  |  |
| --- | --- |
| TIPOLOGIA DI INTERVENTO*(La classificazione della tipologia di intervento va fatta sulla base delle definizioni di cui all’art. 17-ter della l.r. n. 26/2003: barrare una sola casella)* |  |
| Intervento sostitutivo su discarica ante-norma |  |
| Intervento sostitutivo su discarica cessata |  |
| Intervento su discarica ante-norma della quale l’Ente è soggetto responsabile |  |
| Intervento su discarica cessate della quale l’Ente è soggetto responsabile |  |
| Intervento sostitutivo su discarica in gestione operativa o post-operativa |  |

|  |
| --- |
| DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO (per i dettagli si rimanda al progetto allegato) |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| QUADRO ECONOMICO SINTETICO (per i dettagli si rimanda al progetto allegato)*(Tutte le spese sono da indicarsi IVA compresa)* | IMPORTO |
| A – SPESE ANCORA DA SOSTENERE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO (escluse le spese tecniche) |  |
| B - Spese propedeutiche alla presentazione dell’istanza ammissibili al finanziamento |  |
| C - Spese tecniche ancora da sostenere ammissibili al finanziamento |  |
| D - TOTALE SPESE TECNICHE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO (B+C)*(Verificare che importo D non superi il 10% di importo E)* |  |
| E - TOTALE SPESE AMMISSIBILI (A+D) |  |
| F – IMPORTO CONTRIBUTO RICHIESTO*(Verificare che importo F non superi importo E)* |  |
| G - Altre spese di progetto non ammissibili al finanziamento *(es. spese tecniche eccedenti il 10%, spese finalizzate all’utilizzo successivo dell’area, etc…)* |  |
| TOTALE SPESE DI PROGETTO (E+G) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ESITI VERIFICHE SU SOGGETTI VERSO CUI ESERCITARE LA RIVALSA(per i dettagli si rimanda all’allegato obbligatorio relativo a tali verifiche) |  |
| E’ stato individuato un soggetto verso cui esercitare la rivalsa? | Sì/No |

PRIORITA’ DI INTERVENTO

|  |  |
| --- | --- |
| Il progetto è il completamento di un intervento già precedentemente finanziato e non ultimato (es. perché suddiviso in lotti funzionali)? | Sì/No |
| In caso affermativo, riferimento al precedente finanziamento (d.g.r. di finanziamento) |  |

Nel caso il progetto non sia il completamento di un intervento già precedentemente finanziato da Regione, compilare la seguente tabella:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROPOSTE PUNTEGGI INTERVENTO*(la proposta di attribuzione dei punteggi sulla base del paragrafo 4 della delibera deve trovare giustificazione nel progetto allegato e sarà oggetto di istruttoria da parte degli uffici regionali, con possibilità di rimodulazione)* | Informazioni per attribuire i punteggi *(scegliere una sola opzione per ogni campo)* | Punteggio proposto |
| CARATTERISTICHE DELLA DISCARICA |
| Rifiuti conferiti | Non pericolosi/pericolosi |
| Volumetria della discarica stimata | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mc |  |
| MOTIVAZIONI DELL’INTERVENTO |
| Stato delle matrici ambientali (suolo e falda) ai sensi del Titolo V, Parte IV del D.lgs 152/06 | Contaminazione presente/Pericolo concreto di inquinamento ai sensi del medesimo Titolo V/ Assenza contaminazione o pericolo concreto | *20/15/0* |
| Pericolo per la salute o la sicurezza delle persone, diverso da altri criteri, ad esempio dovuto ai gas di discarica | Presenza/Assenza | *20/0* |
| Rischio di impatto significativo sulle acque superficiali | Presenza/Assenza | *15/0* |
| Problema di stabilità del corpo discarica, che rappresenti un rischio per l’ambiente, la salute o la sicurezza | Presenza con rischio di danneggiamento per edifici, vie di comunicazione o altre infrastrutture/Presenza/Assenza | *30/15/0* |
| Rifiuti esposti, col rischio di dispersione nell’ambiente e conseguente degrado | Presenza estesa su tutta la superficie della discarica/Presenza in punti localizzati/Assenza | *10/5/0* |
| CARATTERISTICHE ED UTILIZZI DELL’AREA INTERESSATA |
| E’ previsto un utilizzo successivo dell’area | Sì/No*(in caso affermativo, indicare quale)* | *5/0* |
| La discarica è all’interno di aree protette  | Sì, in parchi nazionali, aree regionali protette o Siti Rete Natura 2000/Sì, in PLIS/No | *5/2/0* |
| **TOTALE PUNTEGGI PROPOSTI** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ALLEGATI |  |
| Progetto degli interventi, almeno di livello di progetto di fattibilità tecnico-economica, corredato da cronoprogramma di esecuzione dei lavori, quadro economico ed atto di approvazione da parte del soggetto richiedente |  |
| Nel caso di spese propedeutiche alla presentazione dell’istanza: copia delle fatture e delle quietanze di pagamento |  |
| Atto di approvazione da parte dell’Autorità competente, laddove diversa dal soggetto richiedente, ai sensi degli artt. 15, 16 e 17 della l.r. n. 26/2003 e della d.g.r. approvata ai sensi del comma 4 dell’art. 17-ter della l.r. n. 26/2003; |  |
| Verifiche svolte ai sensi del paragrafo 7 della delibera “Azioni di rivalsa e restituzione importi recuperati” e loro esiti |  |
| *(aggiungere eventuali altri allegati)* |  |

# **Allegato 2 - MODELLO DI DOMANDA PER L’AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI IN PARTE CORRENTE di cui all’articolo 17-ter della l.r. n. 26/2003**

A Regione Lombardia

 Direzione Generale Ambiente e Clima

ambiente\_clima@pec.regione.lombardia.it

**Oggetto: Istanza di finanziamento in parte corrente di progetti di intervento ai sensi dell’art. 17-ter della L.R. 26/2003**

ANAGRAFICA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

|  |  |
| --- | --- |
| ENTE |  |
| C.F. |  | PEC |  |
| REFERENTE DI PROGETTO |  |
| TELEFONO |  | E-MAIL |  |

SITO

|  |  |
| --- | --- |
| DENOMINAZIONE SITO |  |
| INDIRIZZO |  |
| COORDINATE UTM WGS84 | X: | Y: |
| DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI FATTO |  |
| PROPRIETA’ DELL’AREA |  |

INTERVENTO

|  |  |
| --- | --- |
| TIPOLOGIA DI INTERVENTO*(La classificazione della tipologia di intervento va fatta sulla base delle definizioni di cui all’art. 17-ter della l.r. n. 26/2003: barrare una sola casella)* |  |
| Intervento sostitutivo su discarica ante-norma |  |
| Intervento sostitutivo su discarica cessata |  |
| Intervento su discarica ante-norma della quale l’Ente è soggetto responsabile |  |
| Intervento su discarica cessate della quale l’Ente è soggetto responsabile |  |
| Intervento sostitutivo su discarica in gestione operativa o post-operativa |  |

|  |
| --- |
| DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO (per i dettagli si rimanda al progetto allegato) |
|  |
| Numero di anni intervento *(max 5)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| QUADRO ECONOMICO SINTETICO (per i dettagli si rimanda ai documenti allegati)*(Tutte le spese sono da indicarsi IVA compresa)* | Importo |
| A – SPESE ANCORA DA SOSTENERE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO (escluse le spese tecniche) |  |
| B – SPESE TECNICHE ANCORA DA SOSTENERE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO*(Verificare che importo B non superi il 10% di importo C)* |  |
| C - TOTALE SPESE AMMISSIBILI (A+B) |  |
| D – IMPORTO CONTRIBUTO RICHIESTO*(Verificare che importo D non superi importo C)* |  |
| E - Altre spese di progetto non ammissibili al finanziamento *(es. spese tecniche eccedenti il 10%, spese finalizzate all’utilizzo successivo dell’area, etc…)* |  |
| TOTALE SPESE DI PROGETTO (C+E) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ESITI VERIFICHE SU SOGGETTI VERSO CUI ESERCITARE LA RIVALSA(per i dettagli si rimanda all’allegato obbligatorio relativo a tali verifiche) |  |
| E’ stato individuato un soggetto verso cui esercitare la rivalsa? | Sì/No |

PRIORITA’ DI INTERVENTO

|  |  |
| --- | --- |
| L’intervento è relativo ad una discarica assoggettata al D.lgs 36/2003, ossia in ge­stione operativa o in gestione post-operativa | Sì/No |
| In caso affermativo, riferimento all’autorizzazione della discarica |  |

Nel caso l’intervento non sia relativo ad una discarica assoggettata al D.lgs 36/2003, e quindi sia o una discarica ante-norma o una discarica cessata, compilare la seguente tabella:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROPOSTE PUNTEGGI INTERVENTO*(la proposta di attribuzione dei punteggi sulla base del paragrafo 4 della delibera deve trovare giustificazione nel progetto allegato e sarà oggetto di istruttoria da parte degli uffici regionali, con possibilità di rimodulazione)* | Informazioni per attribuire i punteggi *(scegliere una sola opzione per ogni campo)* | Punteggio proposto |
| CARATTERISTICHE DELLA DISCARICA |
| Rifiuti conferiti | Non pericolosi/pericolosi |
| Volumetria della discarica stimata | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mc |  |
| MOTIVAZIONI DELL’INTERVENTO |
| Stato delle matrici ambientali (suolo e falda) ai sensi del Titolo V, Parte IV del D.lgs 152/06 | Contaminazione presente/Pericolo concreto di inquinamento ai sensi del medesimo Titolo V/ Assenza contaminazione o pericolo concreto | *20/15/0* |
| Pericolo per la salute o la sicurezza delle persone, diverso da altri criteri, ad esempio dovuto ai gas di discarica | Presenza/Assenza | *20/0* |
| Rischio di impatto significativo sulle acque superficiali | Presenza/Assenza | *15/0* |
| Problema di stabilità del corpo discarica, che rappresenti un rischio per l’ambiente, la salute o la sicurezza | Presenza con rischio di danneggiamento per edifici, vie di comunicazione o altre infrastrutture/Presenza/Assenza | *30/15/0* |
| Rifiuti esposti, col rischio di dispersione nell’ambiente e conseguente degrado | Presenza estesa su tutta la superficie della discarica/Presenza in punti localizzati/Assenza | *10/5/0* |
| CARATTERISTICHE ED UTILIZZI DELL’AREA INTERESSATA |
| E’ previsto un utilizzo successivo dell’area | Sì/No*(in caso affermativo, indicare quale)* | *5/0* |
| La discarica è all’interno di aree protette  | Sì, in parchi nazionali, aree regionali protette o Siti Rete Natura 2000/Sì, in PLIS/No | *5/2/0* |
| **TOTALE PUNTEGGI PROPOSTI** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ALLEGATI |  |
| Elenco dettagliato degli interventi previsti, corredato da cronoprogramma di esecuzione dei lavori, quadro economico ed atto di approvazione |  |
| Verifiche svolte ai sensi del paragrafo 7 della delibera “Azioni di rivalsa e restituzione importi recuperati” e loro esiti |  |
| *(aggiungere eventuali altri allegati)* |  |

# **Allegato 3 - MODELLO DI DOMANDA PER L’AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI DI SPESE LEGALI PER RIVALSA di cui all’articolo 17-ter della l.r. n. 26/2003**

A Regione Lombardia

 Direzione Generale Ambiente e Clima

ambiente\_clima@pec.regione.lombardia.it

**Oggetto: Istanza di finanziamento in conto capitale di progetti di intervento ai sensi dell’art. 17-ter della L.R. 26/2003**

ANAGRAFICA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

|  |  |
| --- | --- |
| ENTE |  |
| C.F. |  | PEC |  |
| REFERENTE DI PROGETTO |  |
| TELEFONO |  | E-MAIL |  |

SITO

|  |  |
| --- | --- |
| DENOMINAZIONE SITO |  |
| INDIRIZZO |  |
| COORDINATE ETRF2000 | X: | Y: |
| DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI FATTO |  |
| PROPRIETA’ DELL’AREA |  |

|  |
| --- |
| PRECEDENTE FINANZIAMENTO REGIONALE |
| D.G.R. DI FINANZIAMENTO |  |

INTERVENTO

|  |  |
| --- | --- |
| TIPOLOGIA DI INTERVENTO*(La classificazione della tipologia di intervento va fatta sulla base delle definizioni di cui all’art. 17-ter della l.r. n. 26/2003: barrare una sola casella)* |  |
| Recupero spese legali per intervento sostitutivo su discarica ante-norma |  |
| Recupero spese legali per intervento sostitutivo su discarica cessata |  |
| Recupero spese legali per intervento sostitutivo su discarica in gestione operativa o post-operativa |  |

|  |
| --- |
| DESCRIZIONE SINTETICA DELLE AZIONI FATTE E PREVISTE (per i dettagli si rimanda ai documenti allegati) |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| QUADRO ECONOMICO SINTETICO (per i dettagli si rimanda ai documenti allegati)*(Tutte le spese sono da indicarsi IVA compresa)* | Importo |
| A – SPESE LEGALI GIA’ SOSTENUTE |  |
| B – SPESE LEGALI DA SOSTENERE (preventivo) |  |
| D - TOTALE SPESE LEGALI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO (A+B) |  |
| F – IMPORTO CONTRIBUTO RICHIESTO*(Verificare che importo F non superi l’80% dell’importo D)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| SOGGETTI VERSO CUI ESERCITARE LA RIVALSA(per i dettagli si rimanda all’allegato obbligatorio relativo a tali verifiche) |  |
|  |

PRIORITA’ DI INTERVENTO

|  |  |
| --- | --- |
| Le attività legali sono il completamento di attività legali già precedentemente finanziate e non ultimate? | Sì/No |
| IMPORTO CONTRIBUTO ASSEGNATO IN DGR |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ALLEGATI |  |
| Preventivo delle spese previste oppure fatture delle spese già sostenute, con indicazione dettagliata delle attività da svolgere o svolte |  |
| *(aggiungere eventuali altri allegati)* |  |