Bozza ATTO INDIRIZZI 2026 – PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Sommario

1.	Premesse	2

2.	Contesto normativo	3

Riferimenti normativi comunitari	3

Riferimenti normativi nazionali	4

Riferimenti normativi regionali	5

Quadro Programmatico	7

3.	Le bonifiche in Lombardia	7

Lo stato dei procedimenti	8

Le competenze amministrative	9

Le acque sotterranee	9

Gli interventi pubblici	10

4.	Obiettivi per la pianificazione in materia di bonifica dei siti contaminati	11

4.1	Gestione dei procedimenti di bonifica	11

4.2	Le priorità regionali	12

4.3	Dalla bonifica alla rigenerazione	13

Promozione di aree contaminate	14

Le piattaforme logistiche	14

Le aree idonee FER	14

L’installazione di Data Center	15

4.4	Il contributo delle bonifiche alla lotta ai cambiamenti climatici	16

4.5	Sostenibilità e circolarità degli interventi di bonifica	17

4.6	Tutela delle acque sotterranee	18

4.7	Prevenzione di nuove contaminazioni	19

Il rapporto con il permitting	19

Prevenzione della contaminazione da rifiuti	20

4.8	Suoli sani: l’attuazione della Direttiva UE	20

5.	Strumenti di pianificazione regionale	21

Supporto ai comuni – attuazione della l.r. 3/2023	21

Attività di regolamentazione / linee guida	22

Programmazione economico-finanziaria	22

Incentivi per l’indagine e il risanamento di siti contaminati	23

Strumenti di comunicazione, diffusione delle informazioni e azioni formative	24

# Premesse

Il Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinate (PRB) definisce il quadro strategico regionale per la prevenzione e la gestione delle contaminazioni del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee, promuovendo il risanamento ambientale, la tutela della salute dei cittadini e la rigenerazione dei territori degradati, per la restituzione agli usi legittimi delle aree interessate da fenomeni di inquinamento, garantendo al contempo il rispetto del principio comunitario “chi inquina paga” e il perseguimento dell’obiettivo “suoli sani al 2050”.

Gli obiettivi e le misure del Piano Regionale di Bonifica delineano una strategia integrata finalizzata a prevenire l'insorgenza di nuove contaminazioni, garantire l'efficace e tempestivo svolgimento dei procedimenti di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati, promuovere il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati nella riqualificazione delle aree compromesse e assicurare il coordinamento tra le procedure di bonifica e gli strumenti di pianificazione territoriale, ambientale e urbanistica, attuando al contempo azioni che garantiscano la sostenibilità degli interventi di bonifica.

Le attività sviluppate per l'attuazione del Piano, a partire dal 2014, hanno consentito di conseguire importanti risultati in termini di avanzamento degli interventi di bonifica, incremento delle conoscenze sullo stato di qualità ambientale del territorio e recupero di aree contaminate, come evidenziato dagli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione condotte dalla Regione (da ultimo con d.g.r. n. 5069 del 29 settembre 2025 di approvazione del Rapporto di Monitoraggio  2025, nel seguito RdM 2025).

Il contesto normativo, ambientale e socioeconomico di riferimento registra oggi significative evoluzioni che rendono necessario l’aggiornamento degli indirizzi regionali in materia di bonifica, anche alla luce delle strategie europee per il Green Deal e dell'entrata in vigore della Direttiva europea sul monitoraggio e la resilienza dei suoli (Soil Monitoring Law), che introduce un quadro comune per il monitoraggio dello stato di salute dei suoli, la prevenzione del degrado e la gestione dei siti contaminati, contribuendo al conseguimento dell'obiettivo europeo di “suoli sani entro il 2050”.

L'aggiornamento della pianificazione regionale dovrà, pertanto, consentire di consolidare le linee di azione già definite nei precedenti Piani (d.g.r. 1990/2014 e d.g.r. 6408/2022), tenendo conto dell'esperienza maturata nella loro attuazione, delle evidenze emerse dalle attività di monitoraggio e delle nuove sfide ambientali, territoriali e climatiche che interessano il territorio regionale.

In particolare, sarà necessario rafforzare e approfondire il quadro conoscitivo relativo ai siti contaminati e potenzialmente contaminati, al fine di individuare misure e azioni maggiormente calibrate sulle diverse realtà territoriali e orientare prioritariamente le risorse pubbliche verso i contesti caratterizzati dai maggiori fattori di rischio ambientale, sanitario e socioeconomico.

La bonifica dei siti contaminati assume inoltre un ruolo rilevante nell'ambito delle politiche regionali di rigenerazione territoriale e di contenimento del consumo di suolo, in quanto costituisce spesso una momento essenziale per favorire il recupero e la riqualificazione di aree degradate, dismesse o sottoutilizzate, riducendo la pressione sulle aree libere e contribuendo al perseguimento dell'obiettivo di zero consumo di suolo netto, in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi europei e la pianificazione a livello regionale.

Le azioni di bonifica e risanamento ambientale possono contribuire altresì alle strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, favorendo il recupero delle funzioni ecosistemiche dei suoli, l'aumento della loro capacità di stoccaggio del carbonio, il miglioramento della gestione delle acque meteoriche, la riduzione della vulnerabilità del territorio agli eventi climatici estremi e il rafforzamento complessivo della resilienza dei territori.

Gli obiettivi regionali in materia di bonifica dovranno pertanto essere sempre più integrati con le principali strategie regionali, nazionali ed europee in materia di tutela del suolo, economia circolare, rigenerazione territoriale, adattamento ai cambiamenti climatici, tutela della biodiversità e sviluppo sostenibile, valorizzando il ruolo della bonifica quale leva per la transizione ecologica e la riqualificazione del territorio, nonché per il concorso alla tutela della salute in ottica one health.

Le azioni di bonifica rappresentano, oltre che uno strumento essenziale per la tutela dell’ambiente e della salute, anche un’opportunità di sviluppo economico, sia in relazione alla rigenerazione e valorizzazione dei territori risanati, sia quale settore produttivo, caratterizzato da un’elevata specializzazione tecnica e professionale. La filiera delle bonifiche può infatti costituire un asset strategico nel sistema economico regionale, capace di generare valore aggiunto e occupazione qualificata e di promuovere lo sviluppo di competenze, tecnologie e soluzioni innovative, sostenibili e circolari.

# Contesto normativo

### Riferimenti normativi comunitari

Per anni, il tema generale della tutela del suolo, e nello specifico del risanamento dei siti contaminati non ha trovato un inquadramento normativo a livello europeo, avendo come unico riferimento la Direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004, che stabilisce un quadro comune in Europa per la responsabilità ambientale basato sul principio «chi inquina paga».

Negli ultimi anni il tema delle bonifiche è stato progressivamente ricondotto entro un quadro più ampio di tutela ambientale e sviluppo sostenibile, in coerenza con gli indirizzi strategici del Green Deal europeo. In tale contesto, la Commissione europea ha adottato la “Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita” (2020), la strategia «Dal produttore al consumatore» (2020), il piano d’azione “Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo” (Comunicazione del 12 maggio 2021), la nuova strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici (Comunicazione del 24 febbraio 2021) e la «Strategia dell’UE per il suolo per il 2030 – Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima» (Comunicazione del 17 novembre 2021). Nel 2024 è stata inoltre approvata dal Consiglio dell'Unione europea la Nature Restoration Law (Regolamento UE 2024/1991 del 17 giugno 2024), che rappresenta il primo regolamento europeo finalizzato a garantire il ripristino degli ecosistemi degradati, imponendo agli stati membri dell’Unione gli ambiziosi obiettivi di ripristinare almeno il 20% degli ecosistemi danneggiati del territorio comunitario entro il 2030 e di rigenerarli tutti entro il 2050.

A partire dalla Strategia dell’UE per il suolo per il 2030, si è sviluppato il percorso che ha portato all’approvazione della Direttiva (UE) 2025/2360 del 12 novembre 2025 sul monitoraggio e resilienza del suolo, pubblicata il 26 novembre 2025 sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea (Soil Monitoring Law).

La Direttiva prevede di costruire un quadro comune per il monitoraggio della salute del suolo in Europa con l’obiettivo di migliorare la resilienza del suolo attraverso la sua gestione sostenibile, il contrasto al consumo e la gestione dei siti contaminati, con l’obiettivo di traguardare il raggiungimento di un buon livello di salute dei suoli nell'UE entro il 2050.

La Direttiva riconosce, finalmente in maniera integrata, il suolo quale risorsa strategica da preservare e recuperare, promuovendo il monitoraggio sistematico del suo stato di salute e la progressiva riduzione delle condizioni di degrado e contaminazione. Introduce un quadro armonizzato per il monitoraggio dello stato di salute dei suoli negli Stati membri, individuando criteri comuni per la valutazione del degrado del suolo e promuovendo l'adozione di pratiche di gestione sostenibile volte a migliorarne la qualità e la resilienza. Particolare rilevanza (capo IV) è attribuita alla prevenzione e riduzione delle pressioni derivanti da contaminazione, consumo e impermeabilizzazione del suolo, nonché all'identificazione e gestione dei siti contaminati, al fine di prevenire rischi per la salute umana e per l'ambiente. La Direttiva riconosce inoltre il ruolo strategico dei suoli sani nel conseguimento degli obiettivi europei di neutralità climatica, tutela della biodiversità, sicurezza alimentare, resilienza territoriale e azzeramento del consumo netto di suolo entro il 2050, rafforzando l'integrazione delle politiche di bonifica nelle più ampie strategie di transizione ecologica e adattamento ai cambiamenti climatici.

### Riferimenti normativi nazionali

Nell'ordinamento italiano, la disciplina della bonifica dei siti contaminati si è progressivamente sviluppata a partire dalla legge n. 441/1987, che ha introdotto il tema nell'ambito della normativa sui rifiuti, attribuendo alle Regioni il compito di predisporre i piani di bonifica. Tale impostazione è stata successivamente confermata dal d.lgs n. 22/1997 (c.d. Decreto Ronchi) e dal d.m. n. 471/1999, che hanno definito il quadro di riferimento per la pianificazione e gli interventi di risanamento ambientale.

Un riordino organico della materia è stato successivamente introdotto con il d.lgs 152/2006 (c.d. “Codice dell’Ambiente”) tuttora vigente, che ha ridefinito procedure, competenze e criteri tecnici per la gestione e la bonifica dei siti contaminati, costituendo ancora oggi il principale riferimento normativo nazionale. Il testo del d.lgs 152/2006 è stato progressivamente aggiornato negli anni, anche in chiave di semplificazione.

Tra le attuazioni del d.lgs 152/2006, particolare interesse riveste il Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza di emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola (d.m. 46/2019), che pur evidenzia diverse difficoltà applicative.

Rilevano inoltre le disposizioni in materia di terre e rocce da scavo di cui al d.p.r. 13 giugno 2017, n. 120, che hanno contribuito a razionalizzare la gestione dei materiali derivanti dalle attività di scavo e di bonifica anche in un'ottica di economia circolare e sostenibilità ambientale.

Il quadro normativo è stato ulteriormente aggiornato con disposizioni finalizzate a rendere più efficaci e snelle le procedure amministrative:

- l’introduzione dell’articolo 242-bis del d.lgs 152/2006 (l. 116/2014) che introduce una procedura semplificata per le operazioni di bonifica dei siti contaminati, qualora il soggetto che interviene intenda raggiungere come obiettivi di bonifica le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

- il d.m. n. 31/2015 ha definito procedure specifiche per la caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica dei punti vendita carburanti, tipologia di siti particolarmente diffusa sul territorio e frequentemente interessata da problematiche di contaminazione;

- l’introduzione dell’articolo 242-ter del d.lgs 152/2006 (l. 10/2020) è finalizzata a favorire la realizzazione di specifiche e determinate opere e interventi strategici nei siti oggetto di procedimento di bonifica, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e sanitaria.

Un importante impulso alle attività di risanamento dei siti contaminati è stato introdotto con il Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 269 del 29 dicembre 2020, che ha approvato il Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani, destinando specifiche risorse alle Regioni e alle Province Autonome per i siti per i quali il responsabile dell'inquinamento non risulta individuabile o non provvede agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Tale percorso è stato successivamente rafforzato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che ha dedicato alla riqualificazione dei siti orfani la Misura M2C4 - Investimento 3.4, con l'obiettivo di ridurre i rischi ambientali e sanitari, favorire il recupero di aree degradate e contribuire alla rigenerazione urbana e territoriale. L'attuazione della misura è stata definita dall'art. 17 del Decreto-legge n. 152/2021 con il Piano d'azione approvato con Decreto ministeriale 4 agosto 2022, che ha individuato gli interventi prioritari da realizzare a livello regionale e i relativi finanziamenti, prevedendo il risanamento di una quota significativa delle superfici interessate entro il 2026.

Il quadro normativo di riferimento deve inoltre tener conto di ulteriori disposizioni rilevanti, tra cui quelle in materia di danno ambientale, gestione delle terre e rocce da scavo e tutela penale dell'ambiente. In particolare, la Legge n. 68/2015 ha introdotto nel Codice Penale i delitti contro l'ambiente, rafforzando gli strumenti di prevenzione e repressione delle condotte che determinano fenomeni di contaminazione e omessa bonifica.

### Riferimenti normativi regionali

Il principale riferimento per la pianificazione regionale in materia di bonifiche è la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 – «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»”, che disciplina gli strumenti di programmazione, gli interventi di risanamento ambientale e le forme di sostegno pubblico alle attività di bonifica. La norma attribuisce inoltre alla Regione il compito di promuovere procedure, indirizzi operativi e misure di incentivazione finalizzate al recupero delle aree contaminate.

In ottica di riordino delle procedure e in attuazione dei disposti nazionali dell’articolo 22 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, con la recente l.r. 10 ottobre 2023, n. 3 “Conferimento ai comuni di funzioni in materia di bonifica di siti contaminati”, Regione Lombardia ha conferito ai Comuni le funzioni amministrative relative ai procedimenti di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati ricadenti nel territorio di un solo Comune, mantenendo in capo alla Regione le attività di indirizzo, coordinamento, controllo e supporto tecnico-amministrativo. La riforma è finalizzata a semplificare i procedimenti, rafforzare il presidio territoriale e garantire una gestione più efficace e uniforme delle attività di bonifica.

Regione ha, inoltre, consolidato l'integrazione tra le politiche di bonifica e quelle di governo del territorio. In tale direzione si colloca la legge regionale n. 31/2014 per la riduzione del consumo di suolo, che orienta prioritariamente la trasformazione urbanistica verso il recupero e la rigenerazione delle aree dismesse, degradate o sottoutilizzate, frequentemente interessate da problematiche di contaminazione. Coerentemente con questi obiettivi, sono state adottate specifiche linee guida regionali per favorire il coordinamento tra i procedimenti di bonifica e quelli di riqualificazione urbanistica, promuovendo il riutilizzo delle aree già compromesse e sostenendo processi di rigenerazione territoriale in un'ottica di sviluppo sostenibile.

Nella medesima direzione, la legge regionale n. 26/2003 è stata progressivamente integrata con specifiche misure volte a promuovere la bonifica e la riqualificazione delle aree contaminante o potenzialmente contaminate. In particolare, gli articoli 21, 21-bis e 21-ter introducono strumenti di sostegno economico, incentivi urbanistici e contributi destinati ai soggetti non responsabili della contaminazione e ai comuni, con l'obiettivo di favorire il recupero ambientale, la rigenerazione urbana e il riutilizzo delle aree compromesse.

Sempre la l.r. 23/2006 è stata, inoltre, integrata con gli articoli 17 bis “Adozione d'ufficio delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti” e 17 ter “Discariche ante-norma, cessate, abusive, in gestione operativa o post-operativa e con gestione post-operativa terminata”, introdotti rispettivamente nel 2014 e 2020.  Obiettivo dell’articolato è prevenire il rischio del verificarsi di fenomeni di inquinamento ambientale e affrontare le emergenze sanitarie o di igiene pubblica derivanti sia dall’attività di gestione di rifiuti in esercizio, che da attività cessate o non autorizzate, prevedendo il finanziamento pubblico degli interventi necessari a risolvere le situazioni di pericolo in atto. I criteri e le modalità di finanziamento di cui agli artt. 17 bis e 17 ter sono stati disciplinati con le seguenti delibere di Giunta regionale:

- d.g.r. n. 4486 del 29.03.2021 di aggiornamento dei criteri e delle procedure per il finanziamento degli interventi previsti dall’art. 17 bis della l.r. 26/03 “Adozione d’ufficio delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti”;

- d.g.r. n. 4422 del 17.03.2021 di approvazione di criteri e procedure per il finanziamento degli interventi previsti per discariche ante-norma, cessate, in gestione operativa o post-operativa – Attuazione dell’art. 17 ter, comma 8 della l.r. n. 26/2003;

- d.g.r. n. 4423 del 17.03.2021 di approvazione degli indirizzi tecnico-amministrativi per la gestione di discariche ante-norma, cessate, abusive, in gestione operativa o post-operativa - Attuazione dell’art. 17 ter, comma 8 della l.r. n. 26/2003.

Con d.g.r. n. 2789 del 31 gennaio 2020, Regione ha anche fornito indicazioni di inquadramento sotto il profilo tecnico-amministrativo dei progetti di messa in sicurezza permanente (MISP) che prevedono la realizzazione ex novo di volumi confinati on site a servizio dell’intervento di bonifica.

Per quanto riguarda gli strumenti a disposizione di Regione e EE.LL. a supporto delle attività di bonifica, in attuazione della l.r. 3/2023 sono state approvate due deliberazioni di Giunta Regionale attuative:

- d.g.r. 5 febbraio 2024, n. 1853 con sui sono state approvate dalla Giunta regionale le modalità per l’esercizio delle funzioni regionali di indirizzo, coordinamento, controllo e supporto tecnico-amministrativo ai Comuni.;

- d.g.r. n. 2669 del 1° luglio 2024 di approvazione delle Modalità di gestione, accesso e utilizzo del Portale Siti Contaminati - PSC- collegato alla banca dati Anagrafe e Gestione Integrata dei Siti Contaminati (AGISCO), che costituisce l’Anagrafe regionale dei siti oggetto di procedimento di bonifica ai sensi dell’art. 251 del d.lgs 152/2006.

Il portale PSC-AGISCO, gestito da Arpa Lombardia e Regione Lombardia, costituisce strumento per l’esercizio delle funzioni di monitoraggio e controllo dei procedimenti di bonifica, prevista ai sensi della l.r. 3/2023, da parte della Regione, agevolando inoltre le azioni di pianificazione regionale, l’individuazione dei “siti orfani” e delle priorità di intervento, anche ai fini della programmazione economico-finanziaria regionale.

Infine, in ottica di semplificazione delle procedure, Regione ha approvato con d.g.r. n. 5478 del 09/12/2025 i criteri e le procedure relative alla valutazione e al controllo per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 242-ter del d.lgs 152/2006 nei siti oggetto di procedimento di bonifica di Interesse Regionale (SIR) e Comunale (SIC), individuando anche le categorie di interventi che non necessitano di preventiva valutazione e la modulistica relativa alle istanze.

### Quadro Programmatico

Di seguito si riportano i principali Piani, Programmi e strategie regionali in materia di ambiente, energia, clima e sostenibilità che rappresentano il quadro di riferimento programmatico per l’aggiornamento del PRB:

- Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS): aggiornata a gennaio 2023, declina l'Agenda ONU 2030 e la Strategia Nazionale sul territorio lombardo.

- Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA): Approvato con d.g.r. n. 449 del 2 agosto 2018, rappresenta lo strumento di pianificazione e programmazione di Regione Lombardia in materia di qualità dell’aria, mirato a ridurre le emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente.

- Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) comprensivo del Programma Regionale Bonifica delle aree inquinate (PRB) 2022-2027: Il Programma (approvato con d.g.r. 6408/2022 e aggiornato nei criteri delle aree idonee con d.g.r. XII/5944 del 2026) rappresenta lo strumento di programmazione attraverso il quale Regione Lombardia definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare.

- Programma Regionale Energia Ambiente e Clima (PREAC): rappresenta lo strumento di programmazione energetica regionale, approvato dalla Giunta d.g.r. n. 7553/2022. Il PREAC fissa gli obiettivi al 2030 per la riduzione dei gas climalteranti, definisce le strategie per la riduzione dei consumi energetici e per l'incremento delle fonti rinnovabili.

- Piano Territoriale Regionale (PTR): È il principale strumento della governance territoriale della Regione, approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 1157/2025 . Ha l'obiettivo di rendere coerente la “visione strategica” della programmazione generale e di settore con il contesto fisico, ambientale, economico e sociale e con la sua continua evoluzione e si caratterizza come uno strumento flessibile e dinamico.

- Strategia Integrata Regionale per l'Adattamento al Cambiamento Climatico (SIRACC): approvata con d.g.r. n. 5383/2025 in attuazione della l.r. 11/2025, definisce la visione e le azioni prioritarie per aumentare la resilienza del territorio lombardo di fronte agli impatti del cambiamento del clima.

- Piano di Tutela delle Acque (PTA): Lo strumento fondamentale volto a garantire la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, approvato con d.g.r. n. 6275 dell'8 giugno 2026, costituisce il documento di pianificazione e programmazione delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale.

# Le bonifiche in Lombardia

Alla data del 31 dicembre 2025 risultano censiti nella piattaforma PSC-AGISCO un totale di 6.665  procedimenti di bonifica, di cui 1.189  procedimenti classificati come siti contaminati e 1.484 siti potenzialmente contaminati secondo quanto previsto dalla normativa vigente (d.lgs 152/2006, parte quarta, titolo quinto), mentre i procedimenti conclusi come bonificati – ovvero siti il cui processo di bonifica si è concluso definitivamente – ammontano complessivamente a 3.303, cui vanno aggiunti ulteriori 689 siti chiusi per non contaminazione a seguito di Analisi di Rischio sito specifica.

Il numero elevato di siti con procedimento concluso (circa il 60%) attesta l’importante attività di risanamento ambientale svolta. La concentrazione più alta di siti bonificati si registra nella Città Metropolitana di Milano (55%), seguita dalle province di Varese, Monza e Brianza, Brescia e Bergamo, che costituiscono il territorio più urbanizzato e industrializzato della Regione.

La lettura del dato lombardo, come evidenziato anche dal Rapporto di Monitoraggio, conferma il dinamismo del settore e vede una importante partecipazione alle attività sia da parte della Pubblica Amministrazione che da parte degli operatori privati, volta al ripristino della qualità dei suoli.

L’origine della contaminazione, nella maggior parte dei casi, è riconducibile ad aree industriali dismesse (circa un terzo dei siti censiti); in misura minore si riscontra in aree industriali tuttora operative e in corrispondenza di impianti per lo stoccaggio o il trasporto di carburanti.

Per quanto riguarda i contaminanti, nei terreni le principali sostanze inquinanti sono gli idrocarburi, seguiti dai metalli, mentre nelle acque sotterranee i contaminanti più frequentemente riscontrati sono i metalli, seguiti dagli idrocarburi e da solventi clorurati.

Rimane, comunque, elevato il numero dei procedimenti di bonifica ancora attivi, dovuto a un notevole aumento del numero di siti potenzialmente contaminati (più 72% al 2025 rispetto al 2020 anno di riferimento del PRB) e, in maniera ridotta, dei siti contaminati (più 20% nel 2025 rispetto al 2020. L’incremento del numero dei siti si osserva, per il 20%, in corrispondenza di aree interessate dalla realizzazione di opere infrastrutturali (metrotramvie, ampliamenti strade/autostrade) e a importanti trasformazioni territoriali (poli logistici, poli universitari, ecc.) che in sede progettuale hanno fatto emergere situazioni pregresse non conosciute; tali trasformazioni costituiscono una opportunità di rilevare le passività ambientali e di risolverle. Un terzo dei nuovi siti, invece, è relativo ad aree industriali dismesse, mentre la presenza di siti produttivi in attività (compresi punti vendita carburante e impianti di trattamento rifiuti) pesa per circa il 15% dei nuovi siti.

### Lo stato dei procedimenti

La valutazione dello stato dei procedimenti evidenzia come oltre il 73% dei siti contaminati sia in una fase della procedura molto avanzata, con interventi di bonifica in corso e/o in attesa di certificazione (873 siti al 2025).Quando di parla di siti contaminati, serve soprattutto distinguere tra aree adeguatamente presidiate e aree le cui problematiche ambientali e/o amministrative possono costituire realmente potenziale criticità ambientale, sanitaria e/o socio-economica, nonché continuare ad approfondire le conoscenze dello stato dei luoghi. Nel primo caso rientrano gli interventi di messa in sicurezza operativa relativi ad aree produttive in attività (pari a circa il 30 % degli interventi di bonifica in corso), per le quali la vigente normativa prevede interventi di contenimento dell’inquinamento, che evitano la propagazione della contaminazione al di fuori del sito garantendo contestualmente la prosecuzione dell’attività produttiva. Per tali situazioni, che risultano comunque classificate come siti contaminati, è garantita la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini, anche laddove la bonifica è demandata alla cessazione dell’attività produttiva. L’azione degli Enti deve quindi essere mirata a promuovere gli interventi laddove le criticità ambientali non sono adeguatamente gestite, come il caso delle aree dismesse e contaminate che allo stato attuale non hanno previsioni di sviluppo/riqualificazione.

Inoltre, si osserva che, nelle situazioni di inquinamento accidentale recenti, si riscontra da parte dei responsabili una pronta attivazione degli interventi di messa in sicurezza, che risolve in tempi rapidi la problematica ambientale. Per questo le azioni di controllo e presidio territoriale e l’intervento tempestivo si rivelano fondamentali.

Rispetto ai siti contaminati inclusi nelle priorità di intervento regionali (223 siti inclusi nel PRB 2022), oltre il 19% sono stati bonificati oppure conclusi per non contaminazione a seguito di avanzamento del procedimento di bonifica tra il 2022 e il 2025.

Nel 2025, in ottemperanza al PRB 2022, è stato approvato l’aggiornamento delle graduatorie delle priorità regionale per i siti contaminati e potenzialmente contaminati (d.g.r. n. XII/ 5381 del 24 novembre 2025). L’aggiornamento delle graduatorie è stato eseguito da ARPA Lombardia secondo la metodologia SER-APHIM Liv. 1 (acronimo di Short Environmental Radar - Assessment of Priorities for Human health and environmental Impacts), definita nel P.R.B. 2022, sviluppata da Regione Lombardia in collaborazione con Politecnico di Milano e ARPA Lombardia.

### Le competenze amministrative

Sotto il profilo delle competenze, il sistema delle bonifiche si caratterizza per una distribuzione articolata delle funzioni tra i diversi livelli istituzionali.

Ai Comuni competono i procedimenti relativi ai siti contaminati, nei casi in cui la contaminazione interessi esclusivamente il territorio comunale, funzione conferita ai comuni con l.r. 3/2023.

Regione Lombardia coordina e monitora lo stato dei procedimenti, presidia le attività di bonifica attraverso la gestione diretta dei procedimenti relativi ai siti sovra-comunali (75 siti) e collabora alla gestione dei 5 Siti di Interesse Nazionale (SIN), favorendo il coordinamento delle azioni degli enti locali in raccordo con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e gestendo le risorse economico-finanziarie assegnate. In Lombardia sono presenti cinque SIN: Aree ex Falck di Sesto San Giovanni (MI), Brescia-Caffaro (BS), Polo chimico di Rodano e Pioltello (MI), Laghi di Mantova e Polo Chimico (MN) ed ex Fibronit di Broni (PV), per i quali i procedimenti sono di competenza ministeriale.

Le Province rivestono un ruolo fondamentale nella individuazione del responsabile della contaminazione (art. 244 e 245 del d.lgs 152/2006) e per il potere di ordinanza nell’intervento di bonifica; concorrono inoltre nel procedimento di bonifica con pareri tecnici e nel controllo sull’attuazione degli interventi, procedendo infine alla certificazione di avvenuta bonifica.

Essenziale è poi il ruolo dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) e delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) che forniscono contributi tecnico-specialistici nell’ambito dei procedimenti e svolgono funzioni di controllo.

### Le acque sotterranee

Rispetto allo stato delle falde, al 2025 circa il 35 % dei siti contaminati presenta contaminazione anche (o solo) delle acque sotterranee; il maggior numero di siti con la falda contaminata si riscontra nella Città Metropolitana di Milano con un sito su tre, a seguire Brescia con circa il 13%, mentre le restanti province risultano sotto il 10%.  Gli interventi di bonifica della falda risultano generalmente più complessi da attuare e sovente richiedono tempi più lunghi.

Anche per le acque sotterranee bisogna evidenziare l’incidenza sul dato numerico degli interventi di messa in sicurezza operativa in impianti produttivi attivi, con quasi il 30 % degli interventi di bonifica in corso che interessa anche o solo la falda al 2025.

Come per i suoli, anche per le acque sotterranee è fondamentale l’approfondimento conoscitivo dello stato di qualità degli acquiferi lombardi, condotto negli anni nel raccordo del PRB con il Piano di Tutela delle Acque.

Per questo, con la procedura definita dal PRB 2022, Regione ha sostenuto finanziariamente lo studio di plume di contaminazione ai fini dell’individuazione delle loro sorgenti da parte delle Province: l'ultimo programma di finanziamento regionale a favore delle Province è stato approvato con d.g.r. 814/2023, per euro 163.614,20.

Inoltre, Regione ha sviluppato direttamente attività finalizzate all’individuazione dei plume di contaminazione e/o all’avvio delle azioni per il risanamento, con il supporto di ARPA per gli aspetti tecnici e di ARIA s.p.a. anche per la realizzazione delle attività.

Regione Lombardia, prima in Italia a partire dal 2012 si è dotata di una strategia per la gestione dell’inquinamento diffuso delle acque sotterranee, in applicazione dei disposti dell’articolo 239 del d.lgs 152/2006.

Ai fini della modellizzazione dei plume e contaminazione diffusa, Regione ha sottoscritto un accordo di collaborazione triennale tra Regione Lombardia e il Politecnico di Milano (approvato con d.g.r. n. 815 del 31/07/2023) per lo studio e la modellazione degli acquiferi sotterranei nella pianura lombarda interessati da inquinamento diffuso e plume di contaminazione. L’attività condotta ha permesso di aggiornare la modellazione dello stato di contaminazione da solventi clorurati (PCE, TCE e TCM) e Cromo VI, ed alcuni plume principali presenti nelle acque sotterrane nell’area del milanese. Gli esiti della modellazione sono stati utilizzati nell’ambito delle attività del Tavolo tecnico di coordinamento regionale per l'aggiornamento delle misure di gestione dell’inquinamento diffuso delle acque sotterranee. In esito a tali attività, con d.g.r. n. 6072 del 27/05/2026 (pubblicata sul BURL n. 19 del 4 maggio 2026) sono state approvate le nuove “Misure di gestione dell'inquinamento diffuso delle acque sotterranee nell'Area del Nord Milanese” che sostituiscono integralmente le precedenti discipline (la d.g.r. n. 6737/2017 per il Nord-Est e la d.g.r. n. 2482/2019 per il Nord-Ovest), con l’individuazione dei principali pennacchi di contaminazione che interessano le falde e le aree caratterizzate da inquinamento diffuso delle acque sotterranee.

La rilevanza e la complessità del tema richiede un ulteriore sviluppo dello stato delle conoscenze e la creazione di un know-how in capo alla P.A.. Per questo motivo, su indicazione regionale, ARPA ha avviato a partire dal 2025 la creazione del Centro di competenza regionale per la tutela delle acque sotterranee per le attività di indagine, monitoraggio e modellizzazione dei plume di contaminazione e dell’inquinamento diffuso.

### Gli interventi pubblici

Nel periodo di attuazione del PRB 2022 è proseguita l’azione di Regione a supporto dei Comuni per interventi di risanamento eseguiti “ex-officio”: dal 2022 al 2026 sono 22 i comuni che hanno ricevuto finanziamenti regionali per interventi di messa in sicurezza e/o bonifica, per un totale di oltre 19,8 milioni di euro erogati. I siti finanziati comprendono sia aree di proprietà pubblica che siti per i quali l’amministrazione procede in sostituzione e in danno ai soggetti responsabili inadempienti.  I procedimenti di bonifica conclusi grazie a finanziamenti regionali al 2025 sono 71, per una superfice complessiva risanata pari a 530.444 mq.

Accanto all’ordinaria programmazione economico-finanziaria regionale, è evidente l’importante leva economica per gli interventi sui Siti Orfani costituita dall’attuazione del d.m. 269/2020 in due interventi (per circa 10,7 milioni di euro) e dalla misura del PNRR per 16 interventi (per complessivi 64 milioni, di cui 13 regionali) per i quali è stato raggiunto e superato l’importante traguardo del 70% di superfice bonificata al 30 giugno 2026 (target europeo PNRR). Originariamente tra le priorità di intervento del PRB 2022, sono stati selezionati 42 siti e, per quelli non oggetti di intervento PNRR, l’azione di costante monitoraggio e sollecito ha portato alla riattivazione dei procedimenti e all’intervento diretto dei privati.

Il finanziamento è sempre soggetto per legge ad azioni di rivalsa per il recupero dei fondi stanziati; le azioni di rivalsa sono intraprese dalle Amministrazioni in virtù del beneficio che viene acquisito dal territorio nell’azione di bonifica.

Per prevenire il rischio del verificarsi di fenomeni di inquinamento ambientale ed affrontare le emergenze sanitarie derivanti da “attività di gestione di rifiuti in esercizio, cessate o ante norma e non autorizzate”, Regione si anche è dotata di specifica regolamentazione, con l’introduzione prima dell’art.17 bis della l.r. 26/2003 (nel 2015) e poi dell’art.17 ter (nel 2020), che prevede il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e/o rimozione dei rifiuti, nonché di messa in sicurezza di discariche (ante norma, cessate, autorizzate). Dal 2015, anno di avvio di tali misure, sono stati finanziati da Regione Lombardia 62 interventi, per un totale di risorse regionali stanziati di oltre 81 MLN di euro. Al 2024 risultano conclusi positivamente 26 interventi pubblici di prevenzione o gestione del rischio di fenomeni di inquinamento derivanti da attività di gestione rifiuti o per la presenza di discariche. L’applicazione delle misure previste dagli articoli 17 bis e 17 ter della l.r. 26/2003 è diventata in pochi anni uno strumento consolidato ed efficace per la prevenzione di nuove contaminazioni, tutelando le matrici suolo e acque sotterranee, spesso senza necessità di successivi interventi di bonifica.

# Obiettivi per la pianificazione in materia di bonifica dei siti contaminati

Il PRB rappresenta lo strumento di riferimento per la pianificazione dell’intero sistema regionale, al fine di favorire innanzi tutto l’individuazione di criticità ambientali sul territorio e la loro pronta risoluzione, nonché di concludere i procedimenti attivi. La concreta attuazione del PRB richiede il contributo coordinato degli enti competenti in materia, degli enti del Sistema Regionale e degli ulteriori soggetti pubblici e privati coinvolti a diverso titolo.

La priorità fondamentale in materia di bonifiche a livello regionale consiste nell’individuazione delle principali criticità presenti sul territorio e nel loro conseguente risanamento, promuovendo al contempo la rigenerazione delle aree degradate e la riduzione del consumo di suolo, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale degli interventi e garantendo la tutela della salute dei cittadini.

In coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e dell’economia circolare, è inoltre necessario favorire l’impiego di tecnologie di bonifica a ridotto impatto ambientale e assicurare la gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di bonifica secondo la gerarchia stabilita dalla normativa vigente.

Tali indirizzi si traducono negli obiettivi di pianificazione che il PRB è chiamato a perseguire attraverso la definizione delle azioni e degli strumenti necessari alla loro attuazione.

Gli obiettivi di seguito delineati, rappresentano sfide che concorrono all’attuazione delle politiche regionali per la sostenibilità, poiché consentono di coniugare tutela ambientale, rigenerazione territoriale e valorizzazione delle risorse, restituendo ai cittadini luoghi sicuri e nuove opportunità di sviluppo.

## Gestione dei procedimenti di bonifica

Nell’aggiornamento del PRB, la Giunta regionale dovrà promuovere la gestione coordinata dei procedimenti di competenza comunale, in attuazione della l.r. 3/2023, supportando i Comuni nelle situazioni caratterizzate da particolare complessità tecnica o amministrativa.

La gestione dei procedimenti di bonifica deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi regionali, con il contributo congiunto degli enti pubblici competenti, degli organismi di controllo e dei soggetti privati coinvolti.

In particolare, l’azione regionale dovrà permettere di indirizzare misure specifiche in funzione delle diverse problematiche emergenti sul territorio regionale. A tal fine, dovrà essere attualizzato e approfondito il quadro conoscitivo alla base degli scenari di piano, per permettere di declinare gli obiettivi generali della pianificazione regionale in materia di bonifiche in azioni/misure mirate alle diverse specificità territoriali.

Gli obiettivi regionali in materia di bonifica dovranno inoltre avere una forte correlazione con le principali strategie regionali legate alle tematiche ambientali/territoriali, quali la rigenerazione territoriale e l’economia circolare, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici.

L’attività del sistema regionale dovrà concentrarsi sui siti con procedimento di bonifica sospeso, attraverso il supporto alle amministrazioni comunali per la ripresa dei procedimenti e l’incentivazione di interventi privati.

Le azioni congiunte del sistema regionale dovranno essere finalizzate a garantire il completamento degli interventi di bonifica per almeno 100 siti contaminati all’anno, che rappresentano circa il 10% dei siti a oggi classificati come contaminati.

## Le priorità regionali

La definizione delle graduatorie regionali di priorità di intervento per i siti oggetto di procedimento di bonifica è necessaria per indirizzare le azioni degli Enti locali e di controllo ambientale e sanitario al fine del regolare svolgimento dei procedimenti di bonifica, per la programmazione economico-finanziaria regionale nonché per garantire un livello adeguato di informazioni alla cittadinanza sulle reali criticità territoriali; l’attività costituisce anche un tassello per  le azioni di promozione della rigenerazione territoriale.

Regione ha da tempo definito una metodica (c.d. SER-APHIM) per la gerarchizzazione dei siti contaminati, allo scopo di identificare le priorità di intervento per la pianificazione delle attività di bonifica e la successiva programmazione economico-finanziaria regionale nei casi in cui non vi sia un intervento diretto del soggetto obbligato e/o di soggetti terzi interessati.

La procedura qualitativa definita, con il supporto del Politecnico di Milano, per la valutazione del rischio potenziale permette di elaborare una graduatoria dei siti contaminati assegnando punteggi sintetici di rischio in funzione della tipologia di contaminazione (matrice impattata, contaminanti, estensione), della presenza di sorgenti primarie attive (quali a esempio rifiuti), dei rischi per la popolazione (emissioni vapori, plume di contaminazione, aree agricole) oltreché dello stato del procedimento amministrativo.

Per l’aggiornamento periodico, la Giunta si avvarrà di ARPA Lombardia per l’elaborazione dei dati, anche attraverso lo sviluppo un applicativo dedicato,, strumento di supporto alla programmazione delle politiche ambientali regionali e di monitoraggio di queste sul territorio, che connette e integra in un unico spazio digitale le banche dati ambientali, trasformando dati complessi in informazioni accessibili in un unico visualizzatore geografico, con lo scopo di generare indicatori di sintesi e supporto delle specifiche analisi.

Per questo è fondamentale che ARPA Lombardia garantisca la completa funzionalità e operatività dell’applicativo PSC-AGISCO, per permettere a tutti gli operatori pubblici e privati l’aggiornamento costante della banca dati regionale, al fine di garantire solidità alle elaborazioni alla base della definizione delle priorità stesse.

L’aggiornamento del PRB deve prevedere azioni in grado di consentire una più approfondita valutazione dello stato delle conoscenze dei siti contaminati o potenzialmente contaminati, permettendo agli operatori del settore (pubblico e privato) di distinguere tra aree adeguatamente presidiate sul territorio e aree dove le problematiche ambientali e/o amministrative possono costituire una potenziale criticità.

La Giunta dovrà garantire l’aggiornamento periodico triennale dei siti prioritari, per tener conto dello scenario territoriale in continua evoluzione, anche attraverso la semplificazione della procedura di definizione delle priorità medesime già definita nel PRB 2022, alla luce delle indicazioni nazionali definite da ISPRA.

## Dalla bonifica alla rigenerazione

Gli obiettivi regionali in materia di bonifica dovranno essere strettamente correlati alle principali strategie ambientali e territoriali, con particolare riferimento alla rigenerazione territoriale, all'economia circolare, alla tutela e ripristino del suolo e alle politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. In tale contesto, il recupero e la riqualificazione dei siti contaminati rappresentano un'opportunità strategica per il riuso di aree già compromesse, la riduzione del consumo di suolo, il rafforzamento della resilienza dei territori agli eventi climatici estremi e il ripristino delle funzioni ecologiche e dei servizi ecosistemici del suolo.

La bonifica consente il recupero e il riutilizzo di aree compromesse, favorendo processi di rigenerazione urbana e territoriale che riducono la necessità di occupare nuovo suolo agricolo o naturale. In questa prospettiva, la bonifica intesa come tassello della riqualificazione ambientale contribuisce agli obiettivi europei e nazionali di riduzione del consumo netto di suolo e di tutela delle funzioni ecosistemiche del territorio, favorendo il riuso di aree in passato già urbanizzate e infrastrutturate.

Si tratta di una attività multidisciplinare e integrata, che deve essere adeguatamente coordinata e armonizzata negli obiettivi e nelle finalità pianificatorie ambientali e territoriali,

Nel PRB 2022, per favorire i processi rigenerativi di siti contaminati dismessi/degradati (siti contaminati abbandonati/orfani) minimizzando l’impiego di risorse pubbliche, è stata operata una valutazione dei contesti territoriali regionali, a partire dalle c.d. “aree per la rigenerazione” introdotte dal PTR ai sensi della l.r. 31/2014, con la finalità di fornire uno strumento il più possibile funzionale a far emergere l’appetibilità delle aree con presenza di siti contaminati e degradati.

L’analisi ha incrociato le principali tematiche ambientali e territoriali - grazie all’ausilio dei livelli informativi del Geoportale della Lombardia ritenuti significativi - con la banca dati AGISCO, concentrandosi sui siti industriali dismessi e sulle discariche (comprese quelle ante-norma), interessati da procedimenti di bonifica.

La mappatura cartografica prodotta, aggiornata nell’ambito del Rapporto di monitoraggio 2025, rappresenta uno strumento conoscitivo di base per la pianificazione territoriale e urbanistica a diversa scala (regionale, provinciale, sovracomunale e comunale) ai fini della rigenerazione delle aree contaminate/bonificate e dismesse, degradate e sottoutilizzate.

La necessità di promuovere la risoluzione delle criticità ambientali e sanitarie nelle aree contaminate o potenzialmente contaminate deve inserirsi nella più ampia strategia regionale prevista nella l.r. 12/2005, perseguendo la riduzione del consumo di suolo - di cui alla l.r. 31/2014 - anche attraverso la rigenerazione urbana e territoriale - di cui alla l.r. 18/2019.

L’aggiornamento del PRB potrà delineare azioni di semplificazione delle procedure per favorire una più celere adozione delle varianti urbanistiche in aree soggette a bonifica, al fine di non compromettere e vanificare gli interventi di recupero ambientale e territoriale sviluppati da privati che investono economicamente nello sviluppo di tali aree.

L’obiettivo generale di promozione territoriale dovrà essere articolato in azioni coordinate, anche tra le diverse Direzioni regionali interessate, finalizzate a:

- incentivare la bonifica e la riqualificazione di suoli degradati, dal punto di vista urbanistico, ambientale e sociale, ai fini della rigenerazione e della riduzione del consumo di suolo, senza dispendio di risorse pubbliche e restituendole alla collettività;

- supportare le Amministrazioni Comunali e i soggetti privati non colpevoli dell’inquinamento che si dimostrino interessati a bonificare e riqualificare le aree;

- prevedere semplificazioni a livello normativo per coordinare le procedure di bonifica e rigenerazione urbanistica;

- raccordare e coordinare le necessità del pubblico e del privato, instaurando una relazione attiva tra imprese e territorio stesso, in considerazione del valore della risorsa suolo;

- potenziare il ruolo degli Enti del SIREG a supporto delle azioni regionali per la promozione della rigenerazione di siti contaminati;

- valutare collaborazioni con centri di ricerca e università per approfondire la conoscenza delle dinamiche territoriali e definire strategie integrate innovative di riqualificazione.

Con tali azioni si potrà perseguire un percorso virtuoso teso a restituire a una pluralità di usi le aree dismesse e degradate.

### Promozione di aree contaminate

Regione Lombardia ha approvato negli ultimi anni diversi atti con l’obiettivo prioritario di contribuire al sostegno dei processi di riconversione e rigenerazione di aree dismesse, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate, comprese le aree da bonificare. In particolare, con la l.r. 18/2019 sono state introdotte modifiche alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” per rendere economicamente vantaggioso il recupero delle aree degradate o contaminate. Le modifiche introdotte mirano a incentivare la realizzazione di progetti riqualificazione anche in aree da bonificare prevedendo il riconoscimento di premialità nella concessione dei finanziamenti regionali di settore per interventi che interessano siti in bonifica (art. 8 bis, comma 3), il riconoscimento di bonus volumetrici (art. 11, comma 5), la possibilità di riduzione degli oneri di urbanizzazione (art. 43, comma 2 quater e 2 quinquies), includendo gli interventi di bonifica tra gli oneri di urbanizzazione secondaria così come previsto dal Testo Unico dell’edilizia (art. 44 comma 4). Diverse norme regionali hanno poi assunto l’obiettivo di dare priorità all’insediamento di funzioni territoriali in particolare in aree da bonificare, per creare le condizioni per un intervento attivo da parte di soggetti interessati.

### Le piattaforme logistiche

Con legge regionale 8 agosto 2024, n. 15 “Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale”, sono stati normati i depositi e le piattaforme merci con superficie superiore a 3 ettari, stabilendo che i nuovi poli debbano prioritariamente insediarsi nelle aree dismesse, in quelle da rigenerare o da bonificare (art. 3, comma 1, lett. c). La norma prevede inoltre una riduzione dei tempi per la valutazione di compatibilità con il PGT per i piani attuativi che riguardano aree dismesse, da rigenerare o da bonificare, (art. 5, comma 11). La successiva d.g.r. 11 novembre 2024 - n. 3377 “Approvazione dei Criteri e indirizzi per la definizione degli ambiti territoriali idonei per la localizzazione degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale in attuazione all’art. 3 della legge regionale 15/2024” ha chiaramente delineato la priorità di intervento nei siti compromessi ambientalmente e da bonificare.

### Le aree idonee FER

Quale azione diretta per la promozione della riqualificazione di aree inquinate, nel 2023 è stato sviluppato il c.d. progetto “Green Renewable, rinnovabili sostenibili”, frutto della collaborazione di Regione con AUDIS (Associazione Aree Urbane Dismesse), Assolombarda e Confindustria Lombardia, nonché stakeholder del settore bonifiche e del settore energetico. Ad esito del progetto, è stato redatto un documento di sintesi comprensivo di un modello di best practice che individua i requisiti, le condizioni e i processi che possono dirottare gli investimenti per le rinnovabili sulle aree dismesse e contaminate dal titolo: “GREEN RENEWABLE RINNOVABILI SOSTENIBILI - Come incentivare lo sviluppo di nuovi impianti energetici rinnovabili su aree inutilizzate e contaminate”, dicembre 2023 disponibile sul sito web di Regione.

L’attività si inquadra nella più recente pianificazione nazionale e regionale per l’individuazione e la promozione di aree idonee all’installazione di impianti da Fonti di Energia Rinnovabile (FER) per favorire la rigenerazione territoriale di aree degradate/dismesse e/o contaminate.

L'evoluzione della disciplina sulle aree idonee manifesta una crescente necessità di integrazione tra politiche energetiche e politiche di recupero ambientale, individuando nelle “aree degradate” ambiti prioritari per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per la rigenerazione sostenibile del territorio, in coerenza con gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo e di transizione ecologica. Per questo, i c.d. brownfield (siti contaminati, aree industriali dismesse, degradate e sottoutilizzate, nonché cave e discariche cessate) assumono un ruolo strategico perché consentono di aumentare la produzione di energia rinnovabile senza sottrarre ulteriore suolo agricolo o naturale.

Con l.r. n. 10 del 21 maggio 2026, la Lombardia ha disciplinato l'individuazione delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti energetiche rinnovabili (FER), in attuazione del d.lgs 190/2024, puntando a bilanciare gli obiettivi di decarbonizzazione con la tutela del territorio agricolo e paesaggistico. La legge regionale, tra l’altro, individua le aree dismesse non residenziali da sottoporre a bonifica tra le aree idonee per l'installazione di impianti a fonti energetiche rinnovabili (FER).

L’aggiornamento del PRB dovrà approfondire le azioni per la promozione di impianti FER su siti contaminati, con particolare riferimento al proseguimento del progetto Green Renewable anche prevedendo forme di partnership pubblico/privato.

### L’installazione di Data Center

Con la recente l.r. del 3 giugno 2026, n. 11 “Disposizioni in materia di insediamento di centri dati” sono state introdotte disposizioni finalizzate a disciplinare la realizzazione, l’ampliamento e il monitoraggio dei centri dati nel territorio regionale, anche al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio e la tutela dell'ambiente, con particolare attenzione alla salvaguardia delle risorse idriche, alla rigenerazione urbana e territoriale, alla riduzione del consumo di suolo, alla salvaguardia della biodiversità e del paesaggio, nonché alla tutela dei parchi regionali, alla bonifica ambientale e all'attuazione di misure di mitigazione paesaggistica, attraverso strumenti di perequazione territoriale e compensazioni ambientali, in coerenza con la programmazione regionale.

Tra le priorità insediative individuate da Regione, assume particolare rilevanza l’insediamento dei Data Center nelle aree interessate da processi di rigenerazione urbana e territoriale, nelle aree dismesse, contaminate, ivi compresi i siti orfani, potenzialmente contaminate, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate.

Tale orientamento è volto a promuovere il recupero e la rifunzionalizzazione di ambiti già compromessi sotto il profilo urbanistico e ambientale, riducendo il consumo di nuovo suolo e favorendo la riqualificazione del patrimonio produttivo esistente.

Particolare attenzione si pone anche agli aspetti di sostenibilità relativi all’utilizzo delle risorse idriche, individuando quale priorità energetico-ambientale l’adozione di soluzioni tecnologiche per il raffreddamento dei data center che escludono, tra gli altri, prelievi da pubblico acquedotto, da acque superficiali o da acque sotterranee destinate ad uso potabile e da acque superficiali ad uso irriguo. In tal senso, in presenza di aree interessate da inquinamento delle acque sotterranee, l’approvvigionamento idrico associato a trattamento delle acque, può divenire un’opportunità di risanamento della matrice naturale contaminata.

In attuazione della suddetta norma sono state adottate, di concerto tra le Direzioni Generali di Regione Lombardia interessate:

- la d.g.r. n. 6645 del 3 agosto 2026 di definizione delle priorità insediative ed energetico-ambientali dei centri dati;

- la d.g.r. n. 6646 del 3 agosto 2026 relativa alle Linee di indirizzo tecnico-amministrativo per la gestione dei procedimenti unici volti al rilascio delle autorizzazioni ai centri dati;

- la d.g.r. n. 6814 del 28 settembre 2026 che disciplina il procedimento autorizzatorio e  i criteri per le misure perequative e compensative delle esternalità territoriali, ambientali, infrastrutturali e sociali.

L'insediamento di data center nei siti oggetto di procedimenti di bonifica ai sensi del Titolo V della Parte IV del d.lgs 152/2006 rappresenta pertanto uno degli strumenti attraverso cui perseguire congiuntamente gli obiettivi di risanamento ambientale e riduzione del consumo di suolo, favorendo la trasformazione di aree compromesse in infrastrutture strategiche al servizio della competitività e dell'innovazione del territorio regionale, contribuendo in modo significativo alla riqualificazione territoriale, all'attrazione di investimenti privati e al recupero funzionale di aree che, in assenza di specifiche opportunità di sviluppo, rischiano di permanere in condizioni di sottoutilizzo o abbandono.

## Il contributo delle bonifiche alla lotta ai cambiamenti climatici

Come indicato nella dir. (UE) 2025/2360, un suolo sano può essere decisivo nel contribuire al conseguimento degli obiettivi europei di neutralità climatica e di resilienza ai cambiamenti climatici, grazie allo sviluppo di un’economia pulita e circolare, all’inversione della perdita di biodiversità, all’arresto della desertificazione e all’inversione del degrado dei terreni.

Gli impatti dei cambiamenti climatici sono particolarmente evidenti nei contesti urbani, ove l’impermeabilizzazione del suolo contribuisce all’incremento dei fattori di rischio, siano essi effetto dell’“isola di calore” o legati al rischio idrogeologico. In tale contesto, la rigenerazione dei siti degradati può contribuire alla mitigazione di rischi climatici locali, attraverso interventi di de-impermeabilizzazione dei suoli, rinaturalizzazione, interventi di ri-forestazione e miglioramento della gestione delle acque meteoriche. Il recupero delle aree degradate e contaminate può inoltre essere finalizzato, come detto, all’installazione di impianti per energie rinnovabili.

In termini di impatti derivanti dagli interventi di bonifica, gli stessi possono essere ridotti con l’applicazione di strategie di economia circolare nella gestione dei materiali derivanti dalle attività di risanamento, da qui l’obiettivo di promuovere la sostenibilità degli interventi di bonifica.

Il PRB dovrà quindi contribuire agli obiettivi di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici, promuovendo soluzioni che migliorino la resilienza dei territori agli eventi climatici estremi, attraverso il recupero delle funzionalità ecologiche dei suoli, la rinaturalizzazione delle aree, l'integrazione con infrastrutture verdi e sistemi di drenaggio sostenibile, il recupero di aree degradate per nuovi usi sostenibili e l'applicazione dei principi dell'economia circolare nei processi di risanamento ambientale.

## Sostenibilità e circolarità degli interventi di bonifica

In coerenza con i principi dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare, Regione intende promuovere la sostenibilità degli interventi di bonifica attuati sul territorio regionale. L'aggiornamento del PRB deve quindi favorire la diffusione di approcci di bonifica sostenibile, anche attraverso l’uso di strumenti mirati, promuovendo l'impiego di tecnologie e metodologie che, a parità di efficacia nel conseguimento degli obiettivi di risanamento, assicurino il migliore bilancio ambientale complessivo rispetto agli interventi convenzionali.

Obiettivo è spostare la valutazione degli interventi di risanamento da una logica centrata esclusivamente sul raggiungimento degli obiettivi di bonifica a una valutazione complessiva che consideri anche gli impatti ambientali (rifiuti prodotti, risorse consumate, emissioni prodotte), economici (rapporto costi/benefici) e sociali delle diverse tecnologie applicabili.

In tale contesto, ove tecnicamente applicabili e compatibili con gli obiettivi di tutela della salute umana e dell'ambiente, è necessario orientare la scelta delle tecnologie di bonifica con interventi in situ e/o on site, in grado di minimizzare il consumo di suolo, energia e risorse naturali, limitare la produzione e la movimentazione di rifiuti, ridurre le emissioni climalteranti e favorire il recupero e la valorizzazione delle matrici ambientali interessate.

Il PRB, pertanto, dovrà promuovere l’adozione di tecnologie sostenibili per la bonifica dei suoli e delle acque sotterranee, favorendo il superamento degli approcci tradizionali. Le azioni da individuare dovranno incentivare soluzioni a basso impatto ambientale, coerenti con i principi del Life Cycle Assessment (LCA) e dell’economia circolare, in grado di ridurre il consumo di risorse, la produzione di rifiuti e le emissioni associate agli interventi di risanamento, contribuendo alla tutela delle risorse naturali, alla resilienza climatica e alla competitività territoriale.

L’aggiornamento del PRB dovrà, inoltre, favorire la diffusione e l’accettabilità delle tecnologie sostenibili di bonifica attraverso il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione, lo sviluppo di strumenti di valutazione comparativa delle diverse opzioni tecnologiche e il rafforzamento delle competenze delle pubbliche amministrazioni e degli operatori del settore.

L'adozione di tali approcci consente di perseguire gli obiettivi di risanamento dei siti contaminati garantendo al contempo una maggiore sostenibilità ambientale, sociale ed economica degli interventi nel lungo periodo.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla gestione sostenibile dei rifiuti prodotti, nel rispetto della gerarchia di priorità stabilita dalla normativa europea e nazionale, rafforzando le misure di prevenzione della contaminazione, privilegiando le tecniche di bonifica in grado di minimizzare la produzione dei rifiuti stessi e promuovendo, ove possibile, il riuso dei materiali prodotti in fase di bonifica sia direttamente nel sito di produzione che prevedendo il recupero off site.

Inoltre, in presenza di interventi pubblici su siti contaminati, qualora non sia economicamente e tecnicamente possibile procedere altrimenti, potranno essere valutati trasferimenti a porzioni dedicate di discariche autorizzate.

L’attività potrà essere sviluppata anche favorendo la collaborazione tra pubblico e privato, all’interno dei tavoli di concertazione definiti da Regione, a partire dall’Osservatorio Clima, Economia Circolare e Transizione Ecologica, per promuovere attività di ricerca, semplificazioni procedurali, intese e progetti idonei a favorire la sostenibilità degli interventi di bonifica.

## Tutela delle acque sotterranee

Le acque di falda, largamente utilizzate a scopo potabile, agricolo ed industriale, rappresentano una risorsa fondamentale per la vita umana. L’intenso sfruttamento a cui sono sottoposte e la naturale vulnerabilità di suolo e sottosuolo fanno sì che tali acque possano essere soggette a degrado quali-quantitativo. I tempi necessari al ripristino del buono stato chimico dei corpi idrici sotterranei sono in genere medio–lunghi e le risorse necessarie possono essere ingenti.

Le principali situazioni critiche riscontrate nelle acque sotterranee sono relative sia a pennacchi di contaminazione, c.d. plume, estesi oltre il confine del sito origine della contaminazione, sia alle aree interessate da inquinamento diffuso che, al contrario, sono caratterizzate proprio dall’assenza di sorgenti di contaminazione “puntuale”.

Infatti, l’inquinamento diffuso rappresenta una tipologia di inquinamento determinata da fonti diffuse ovvero non ascrivibili in modo univoco a una o più sorgenti puntuali univocamente identificabili; rappresenta un “valore di fondo antropico” ed è tipicamente associata a contaminazioni c.d. “storiche”, dovute ad attività produttive o comunque antropiche, protratte per decenni e, oggi, non più direttamente riconducibile a sorgenti di contaminazione riconosciute. Un esempio è quello derivante dall’uso dei solventi clorurati: negli anni passati sono stati utilizzati in modo estensivo e massivo ed è pressoché impossibile, allo stato attuale, individuare tutte le sorgenti puntuali originarie, risalenti nel tempo ma gli effetti di tale inquinamento persistono per lungo tempo e si diffondono naturalmente lungo la direzione di flusso degli acquiferi.

Regione Lombardia ha adottato fin dal 2012 una strategia dedicata, integrata nel Programma Regionale di Bonifica (PRB) che rappresenta una procedura standardizzata per la gestione delle situazioni di inquinamento diffuso.  La procedura di gestione è stata applicata da ultimo con l’aggiornamento delle Misure di gestione dell'inquinamento diffuso delle acque sotterranee nell'area del Nord Milanese, per un'areale che oggi coinvolge 23 Comuni tra la Città Metropolitana di Milano e le province di Monza e Brianza e Varese (d.g.r. n.  6072 del 27/04/2026). Le Misure hanno un orizzonte temporale di sei anni e coniugano la protezione dell'ambiente con una gestione omogenea e tecnicamente sostenibile dei procedimenti di bonifica sul territorio.

L’esperienza maturata ha mostrato l’importanza del coordinamento delle azioni di tutti i soggetti pubblici interessati e di una base conoscitiva approfondita e ha messo in luce alcune criticità, quali la difficoltà a concludere in tempi brevi le attività di monitoraggio e individuazione dei plume e a predisporre e aggiornare le banche dati occorrenti a sviluppare le azioni di contrasto all’inquinamento.

L’aggiornamento del PRB dovrà includere l’aggiornamento del Piano per la gestione dell’inquinamento diffuso delle acque sotterranee della Lombardia, anche attraverso una verifica delle procedure definite nel 2022 alla luce dei recenti aggiornamenti normativi anche in ottica di semplificazione, per renderne più agevole l’applicazione ed estendere le attività ad altri territori.

Nell’aggiornamento del PRB, inoltre, dovrà essere potenziato il raccordo con le misure definite nel Programma regionale di Tutela delle Acque (PTUA) di recente approvazione (d.g.r. n. 6275 del 08/06/2026) per il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dalla Direttiva Comunitaria dir. CE/2000/60.

In particolare, al fine di garantire l’attuazione degli obiettivi di tutela delle acque sotterranee dall’inquinamento è necessario garantire l’attivazione e il funzionamento del centro di competenza regionale per la tutela delle acque sotterranee previsto presso ARPA Lombardia. Il centro di competenze dovrà assicurare le attività di individuazione, monitoraggio e modellizzazione dei plume di contaminazione e dell’inquinamento diffuso, nonché la definizione degli areali interessati da valori di fondo naturale per le acque sotterranee superiori ai limiti normativi. Per garantire queste attività serve un adeguato livello conoscitivo degli acquiferi di interesse, che potrà essere ottenuto solo sviluppando l’integrazione e l’interoperabilità delle diverse basi dati esistenti, regionali e di altri soggetti pubblici, per creare una banca dati idrogeologica e idrochimica unitaria gestita da ARPA Lombardia, garantendo il coordinamento dei soggetti che producono dati quali/quantitativi delle acque sotterranee.

Per i plume di contaminazione delle acque sotterrane, ferme restando le responsabilità e gli obblighi in capo ai soggetti responsabili dell’inquinamento, il PRB dovrà includere la procedura per la programmazione economico-finanziaria a favore delle Province/ARPA per la definizione dei principali pennacchi di contaminazione sul territorio e l’individuazione dei responsabili della contaminazione.

La Giunta, per il tramite di ARPA, potrà inoltre promuovere approfondimenti conoscitivi per verificare le aree nelle quali le caratteristiche naturali dei corpi idrici comportano la presenza di valori di fondo naturale superiori alle concentrazioni previste dalla legge, in accordo con le previsioni del Piano regionale di Tutela delle Acque.

Dovrà inoltre essere perseguito il confronto a livello regionale, nazionale e comunitario, anche con la partecipazione a progetti di partenariato europeo.

## Prevenzione di nuove contaminazioni

### Il rapporto con il permitting

La prevenzione della contaminazione dei suoli e delle acque sotterranee rappresenta un obiettivo trasversale delle principali procedure autorizzative ambientali, configurandosi come elemento essenziale per garantire lo sviluppo sostenibile del territorio e la tutela delle risorse naturali. In tale prospettiva, i principali strumenti autorizzativi di opere o impianti quali Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), includono tra le matrici da valutare anche suolo, sottosuolo e acque sotterranee. Peraltro, il d.lgs 46/2014 ha previsto per le attività soggette Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) anche di valutare lo stato di contaminazione ante attività e post attività, al fine di verificare se l’impresa, durante il suo esercizio, abbia apportato significative implementazioni di contaminanti.

L'importanza di tali strumenti risulta ulteriormente rafforzata dalla nuova Direttiva europea 2025/2360 sul monitoraggio e la resilienza dei suoli (Soil Monitoring Law) che introduce un quadro comune per il monitoraggio dello stato di salute dei suoli, la gestione sostenibile del territorio e l'individuazione dei siti contaminati, con l'obiettivo di conseguire suoli sani entro il 2050. La direttiva promuove un approccio sempre più orientato alla prevenzione, rendendo ancora più centrale l'integrazione tra procedure autorizzative, monitoraggio ambientale e tutela delle risorse idriche sotterranee.

I dati alla base del PRB 2022, confermati nel RdM 2025, hanno evidenziato come la contaminazione delle matrici ambientali in Lombardia sia prevalentemente associabile alla presenza di aree industriali, attive e dismesse (pari complessivamente al 50 % dei procedimenti di bonifica attivati), nonché alle attività di gestione di punti vendita carburanti (circa il 15%) e di gestione dei rifiuti (pari a un ulteriore 7% di siti).

L’aggiornamento del PRB dovrà prevedere il potenziamento delle misure di prevenzione volte a evitare fenomeni di contaminazione delle matrici ambientali e a ridurre, ove possibile, gli impatti alla fonte, in conformità ai principi comunitari in materia di tutela dell’ambiente.

In tale contesto, dovranno essere adottate azioni preventive riferite alle nuove opere e ai nuovi impianti ricadenti nell’ambito applicativo della VIA, dell’AIA e dell’AUA, nonché azioni di monitoraggio rivolte alle opere e agli impianti già esistenti.

### Prevenzione della contaminazione da rifiuti

Parlando nello specifico dei rischi derivanti da attività di gestione rifiuti, una misura rilevante in tal senso è stata introdotta in Lombardia con gli artt. 17 bis e 17 ter della l.r. 26/2003. Tali articoli hanno introdotto la possibilità per Regione di finanziare gli interventi pubblici da attuare per prevenire o gestire il rischio di fenomeni di inquinamento derivanti da attività di gestione rifiuti (in esercizio, cessate o abusive) o dalla presenza di vecchie discariche (discariche ante-norma, cessate, in gestione operativa o post-operativa).

A livello legislativo nazionale, infatti, si riscontra un vuoto normativo circa le procedure e gli adempimenti amministrativi da adottare per la risoluzione delle criticità ambientali connesse alla presenza di rifiuti smaltiti e/o gestiti in modo incontrollato (art. 239 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) in assenza di un accertato livello di inquinamento dei suoli e/o delle falde.

Per concretizzare tale norma, la Giunta regionale dal 2015 ha definito Programmi annuali di intervento per l’attuazione delle misure di prevenzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti, approvando le graduatorie dei Comuni a cui assegnare finanziamenti regionali per interventi di messa in sicurezza e/o smaltimento rifiuti.

Sulla base dell’esperienza maturata, dovrà proseguire l’azione della Giunta regionale di gestione delle procedure prevista agli artt. 17 bis e 17 ter della l.r. 26/2003.

## Suoli sani: l’attuazione della Direttiva UE

L’evoluzione delle politiche europee (in particolare la recente Direttiva 2025/2360 sul monitoraggio e la resilienza del suolo) e regionali richiede di rafforzare i sistemi conoscitivi sul suolo, integrando qualità chimica, biodiversità, funzionalità ecosistemiche, resilienza climatica e uso efficiente delle risorse. In tale quadro di inserisce anche la definizione dei Valori di Fondo Naturale (VFN), quale riferimento robusto di un’infrastruttura regionale di conoscenza a supporto della pianificazione ambientale e territoriale e allo sviluppo di progetti di trasformazione.

In Lombardia, la variabilità geologica, geomorfologica e pedologica può determinare concentrazioni naturali di metalli, metalloidi o altri elementi superiori ai valori tabellari generali, senza che ciò corrisponda necessariamente a contaminazione antropica.

Per la definizione dei VFN dovrà essere garantito un coordinamento del sistema regionale, anche in attuazione della Soil Monitoring Law, quale supporto tecnico-scientifico alle decisioni in materia di tutela del suolo, bonifiche, gestione delle terre e rocce da scavo, rigenerazione territoriale e pianificazione ambientale. L’obiettivo è superare l’attuale approccio frammentato, basato su valutazioni sito-specifiche, mediante la realizzazione di una infrastruttura conoscitiva regionale fondata su dati validati, metodologie condivise, strumenti digitali e cartografie aggiornate.

Il PRB dovrà prevedere, attraverso gli Enti del SIREG, attività di raccolta e armonizzazione delle dei dati esistenti con la finalità di sviluppare un atlante regionale dei VFN, favorendo al contempo il rafforzamento delle competenze tecniche delle amministrazioni e degli operatori. La definizione di VFN contribuirà a migliorare la qualità e l’efficienza dei procedimenti ambientali, riducendo incertezze istruttorie, costi e tempi di intervento, e supportando una gestione più sostenibile delle risorse naturali attraverso il riutilizzo dei materiali.

Il PRB dovrà inoltre favorire l’integrazione dei VFN con gli indicatori di qualità e funzionalità del suolo, previsti dalla Direttiva quadro, rafforzando il ruolo del suolo quale componente strategica delle politiche di adattamento climatico, tutela ambientale e sviluppo territoriale sostenibile.

Infatti, nella Direttiva dir. UE/2025/2360 un ruolo centrale è assegnato al concetto di "salute del suolo", ormai strettamente legato non solo agli aspetti chimici e fisici, ma anche alla biodiversità, alla funzionalità ecosistemica e alla capacità del suolo di fornire servizi ecosistemici. La Direttiva, infatti, promuove un approccio integrato alla gestione del suolo, volto a preservarne le caratteristiche biologiche, fisiche e chimiche, rafforzandone la resilienza ai cambiamenti climatici e contribuendo agli obiettivi europei di tutela della biodiversità, sicurezza alimentare e sostenibilità ambientale. In tale prospettiva, il monitoraggio della biodiversità dei suoli assume un ruolo strategico per orientare le politiche di gestione sostenibile del territorio, di conservazione del capitale naturale e di rigenerazione ambientale, contribuendo al mantenimento dei servizi ecosistemici e agli obiettivi della Strategia europea per la biodiversità e della Strategia europea per il suolo.

Poiché la Direttiva suolo deve essere recepita dagli stati membri entro il 2028, il PRB terrà conto dell’evoluzione in atto per il successivo recepimento a livello attuativo.

# Strumenti di pianificazione regionale

Il PRB dovrà garantire il mantenimento e l’implementazione degli strumenti necessari a dare attuazione agli obiettivi indicati nel presente Atto.

### Supporto ai comuni – attuazione della l.r. 3/2023

L’aggiornamento del PRB 2022 dovrà garantire piena attuazione alla l.r. 3/2023, in continuità con le azioni già avviate, assicurando il coordinamento, il monitoraggio e il supporto ai comuni cui sono state conferite le competenze per i procedimenti di bonifica.

Tra gli strumenti a disposizione il Portale dei Siti Contaminati (PSC-AGISCO) rappresenta l’applicativo per la gestione delle informazioni e dei dati tecnici e amministrativi relativi ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati previsti dalla parte quarta, titolo V del d.lgs 152/2006, da parte dei soggetti obbligati/interessati e degli enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, secondo le rispettive competenze e responsabilità attribuite dalla normativa. Dovrà proseguire l’implementazione del Portale garantendo la completa operatività dell’applicativo, anche con nuove funzionalità e semplificazione della modulistica per garantire una maggior diffusione dello strumento tra le amministrazioni comunali.

PSC-AGISCO rappresenta inoltre lo strumento per l’esercizio delle funzioni di monitoraggio e controllo dei procedimenti di bonifica, prevista ai sensi della l.r. 3/2023, da parte della Regione, agevolando inoltre le azioni di pianificazione regionale, l’individuazione dei “siti orfani” e delle priorità di intervento, anche ai fini della programmazione economico-finanziaria regionale.

Il PRB, con il contributo del SIREG, dovrà promuovere la prosecuzione delle azioni di formazione a supporto delle amministrazioni comunali, garantendo l’aggiornamento del Vademecum messo a disposizione sul portale regionale nonché proseguendo nelle attività formazione con eventi in diretta e con webinar registrati.

### Attività di regolamentazione / linee guida

La normativa nazionale individua i principi, i criteri e le procedure per la bonifica dei siti inquinati con dettati che rivestono, in alcuni casi, carattere di norma quadro, rendendo necessario individuare in ambito regionale precise regole sia a livello tecnico-gestionale, sia a livello amministrativo-procedurale, per dettagliare e ordinare le modalità operative per la realizzazione degli interventi di bonifica.

L’elaborazione di proposte di leggi, regolamenti regionali e linee guida ha l’obiettivo di assicurare, nel rispetto della potestà legislativa statale, un quadro di riferimento chiaro e ordinato in cui tutti gli operatori, pubblici e privati, e i cittadini possano conoscere “le regole del gioco”, anche per assicurare il recepimento e l’attuazione delle ulteriori novità legislative e regolamentari che potranno sopravvenire a livello comunitario e/o nazionale.

In tale ambito saranno valutate forme di semplificazione attraverso l’indicazione di chiare modalità operative, anche al fine di garantire il raccordo tra procedimento ambientale e urbanistico, che potranno essere poi proposte al livello statale di governo.

Lo sviluppo dell’attività di proposta regolamentare e di definizione di linee guida in materia di bonifiche, sarà attuata anche attraverso il coordinamento di un tavolo permanente di confronto con Province, Enti tecnici e di controllo e Comuni.

Dovrà inoltre proseguire l’azione di confronto con i livelli centrali per la semplificazione/razionalizzazione della normativa statale di settore, nonché per fornire un contributo attivo ai lavori di recepimento della Soil Monitoring Law.

L’attività di regolamentazione dovrà inoltre favorire l’armonizzazione delle procedure di bonifica con le altre normative in materia di ambiente (procedure di V.I.A., impianti I.P.P.C., gestione dei rifiuti, tutela e pianificazione delle risorse idriche, etc.) e urbanistica.

### Programmazione economico-finanziaria

Come ampliamente descritto, l’impegno regionale per interventi di bonifica e di prevenzione di nuove contaminazioni ha portato a erogare oltre 150 mln di euro tra il 2014 (anno del primo PRB) e il 2025. A tali risorse vanno aggiunte le ulteriori risorse stanziate nell’ambito del programma nazionale di bonifica dei c.d. Siti Orfani con oltre 75 mln di euro tra risorse statali, risorse PNRR e regionali.

Restano però numerose situazioni critiche sul territorio, riferite in particolare ai siti dismessi ubicati al di fuori degli areali della rigenerazione individuati dal PTR.

Qualora si debba attivare l’intervento pubblico per la risoluzione delle criticità presenti non adeguatamente gestite, sarà necessario rendere disponibili risorse, anche rafforzando le azioni di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili dell’inquinamento, ovvero individuando  ulteriori fonti di finanziamento a livello comunitario, nazionale e in ambito regionale.

Le risorse stanziate annualmente dalla Regione con deliberazione di Giunta regionale, vengono assegnate su istanza presentata dalle Amministrazioni Comunali; per tali situazioni, il PRB dovrà indicare criteri e priorità di intervento regionali per l’erogazione di finanziamenti a favore dei Comuni, per interventi in aree di proprietà pubblica ovvero in aree private in sostituzione e in danno al soggetto responsabile inadempiente ai sensi dell’art. 250 del d.lgs 152/2006.

Tuttavia, non sempre i Comuni dispongono delle competenze tecniche e amministrative necessarie per gestire procedure complesse, connesse alla progettazione e attuazione degli interventi.

Per far fronte a questa situazione, Regione si è dotata di una struttura operativa di supporto per l’attuazione diretta degli interventi individuata in ARIA s.p.a., società regionale in house. Tramite ARIA s.p.a., Regione gestisce direttamente alcuni interventi di bonifica, in sostituzione e in danno ai soggetti obbligati inadempienti, tra cui la bonifica dei c.d. Siti Orfani per i quali Regione interviene in qualità di Soggetto Attuatore. L’ingente numero di interventi, oltre ai tempi stretti di realizzazione degli stessi, ha però evidenziato che la struttura creata presso ARIA s.p.a., con d.g.r. n. XI/6070 del 07/03/2022, nella sua attuale configurazione fatica a gestire un numero elevato di commesse, in particolare per quanto riguarda l’espletamento delle procedure di gara, con conseguenti ritardi nell’esecuzione degli interventi.

Regione e ARIA s.p.a. dovranno potenziare la struttura creata sia per la gestione degli interventi diretti di bonifica da parte di Regione, sia per garantire il supporto ai Comuni in qualità di centrale di committenza, considerato l’ingente numero di Comuni che potranno, negli anni, essere interessati da interventi sostituitivi in materia di bonifica e/o ai sensi degli artt. 17 bis e 17 ter della l.r. 26/2003. Tale approccio risulta fondamentale per garantire l’effettiva messa in sicurezza e il risanamento delle aree a rischio, evitando che situazioni di inerzia o mancanza di specifiche competenze presso gli Enti Locali possano compromettere la tutela ambientale e sanitaria.

Le risorse regionali dovranno essere impegnate nel rispetto dei seguenti principi:

• applicazione del principio chi inquina paga, attivando azioni di rivalsa nei confronti dei responsabili dell’inquinamento;

•  applicazione di tecnologie di bonifica a ridotto impatto ambientale;

• promozione di tecnologie innovative di bonifica, anche attraverso il finanziamento di sperimentazioni controllate;

• condivisione di alternative progettuali di bonifica con i portatori di interesse locale, anche per la definizione dei successivi utilizzi delle aree bonificate.

Parallelamente, è necessario che il PRB, in sinergia con gli strumenti di pianificazione territoriale, rafforzi l’impiego di strumenti incentivanti per favorire l’iniziativa dei soggetti privati nella realizzazione degli interventi di bonifica. In questo modo, si favorisce la rigenerazione delle aree contaminate riducendo il ricorso alle risorse pubbliche e promuovendo un modello di responsabilità condivisa nella gestione del territorio.

### Incentivi per l’indagine e il risanamento di siti contaminati

A completamento dell’ordinario finanziamento di interventi di bonifica, in sostituzione e in danno ai soggetti inadempienti, la Giunta potrà individuare specifiche linee di finanziamento per dare attuazione agli obiettivi di Piano:

• finanziamento alle Province per le indagini ambientali propedeutiche all’individuazione dei responsabili della contaminazione ex art. 244 del d.lgs 152/2006 delle acque sotterranee;

• finanziamento di indagini e di studi/programmi per la caratterizzazione di acquiferi contaminati (plume e inquinamento diffuso);

• promozione di attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie, anche in accordo con partner qualificati del mondo della ricerca e con gli enti pubblici interessati.

### Strumenti di comunicazione, diffusione delle informazioni e azioni formative

Adeguati strumenti di comunicazione dovranno affiancare la realizzazione degli obiettivi definiti nell’aggiornamento del PRB, sfruttando i canali messi a disposizione della Giunta regionale, per:

• promuovere la conoscenza tra i cittadini, aumentando la consapevolezza in materia ambientale e la fiducia nelle istituzioni, anche nell’ambito di più ampie campagne di educazione ambientale;

• far conoscere le attività degli Enti presso il settore privato e le associazioni di categoria, con particolare riferimento all’aggiornamento delle norme regionali o alla predisposizione di linee guida e atti di indirizzo;

• favorire la diffusione delle conoscenze tecniche, con particolare riferimento alle tecnologie sostenibili e/o innovative di bonifica;

• promuovere la visibilità di siti oggetto di procedimento di bonifica che possono essere oggetto di riqualificazione urbanistica, rispetto alle specifiche necessità informative degli operatori del mercato immobiliare;

• rafforzare le attività formative a favore dei Comuni su normativa e linee guida, strumenti regionali e azioni definite dalla programmazione regionale per la promozione degli interventi di bonifica.